УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

 (в редакции постановления № 303 от 24.03.2021 г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского

городского округа» на 2021-2023 годы»

(далее – муниципальная программа)

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 года № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы».Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 г. № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Находкинского городского округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа;Создание комфортных условий проживания граждан в жилых домах Находкинского городского округа;Обеспечение эффективного управления уличным освещением и модернизации сетей наружного освещения Находкинского городского округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2021-2023 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевыми индикаторами, характеризующими достижения целей муниципальной программы, являются: - количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;- количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания;- протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена - увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО;- доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;- протяжённость сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство  |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам  | Общий прогнозный объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 673 824,38 тыс. руб., в том числе:1. Местный бюджет – 642 038,13 тыс. руб., в том числе:- 2021 год – 257 269,19 тыс. руб.- 2022 год – 185 709,13 тыс. руб. - 2023 год – 199 059,81 тыс. руб. 2. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета – 31 786,25 тыс. руб., в том числе:- 2021 год – 31 786,25 тыс. руб.- 2022 год – 0 тыс. руб. - 2023 год – 0 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам  | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 234 078,00 тыс. руб., в том числе:1. Местный бюджет – 234 078,00 тыс. руб. из них:- 2021 год – 78 026,00 тыс. руб.- 2022 год – 78 026,00 тыс. руб.- 2023 год –78 026,00 тыс. руб.2. Краевой бюджет 0 тыс. руб.- 2021 год – 0 тыс. руб.- 2022 год – 0 тыс. руб.- 2023 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатами реализации муниципальной программы являются:- увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования с 13 ед. в 2021 г. до 38 ед. к 2023 г.;- увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания с 1 ед. в 2021 г. до 27 ед. к 2023 г.; - увеличение протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена с 11 642 п.м. в 2021 до 27 592 п.м. в 2023 г.;- увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт, в котором необходимо произвести ремонт с 15% в 2021 г. до 25 % в 2023 г.- доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов составит к 2023 г. – 100%.- увеличение протяжённости отремонтированных, построенных сетей наружного освещения с 3 км. в 2021 г. до 13 км. в 2023 г. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Необходимость разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы» обоснована социально-экономическими приоритетами развития Находкинского городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления в области содержания жилищного фонда, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривают организацию содержания муниципального жилищного фонда, организацию теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом*,* участие в организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, организацию освещение улиц, дорог, скверов.

Повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах, надлежащее функционирование учреждений образования, здравоохранения, торговли и других объектов, составляющих полноценную городскую среду, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению является не маловажным мероприятием муниципальной программы для создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан Находкинского городского округа.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Около 60 процентов основных фондов муниципального теплоэнергетического и водоснабжающего хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период.

Коммунальное хозяйство - одно из самых сложных систем городского хозяйства. Бесперебойная подача в жилые и общественные здания тепла, воды, электроэнергии требует высокого уровня организации, большого объема ремонтных, очистительных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.

Поставка энергоресурсов до потребителей на территории Находкинского городского округа осуществляется ресурсоснабжающими организациями преимущественно на арендованном муниципальном имуществе. В собственности муниципального образования находятся сети теплоснабжения протяженностью 219,9 км, водоснабжения – 350,5 км, водоотведения – 226,8 км, канализационных колодцев - 3563 ед. Кроме того на территории округа имеются очистные сооружения канализации 3 единицы, насосные станции водопровода в количестве 26 единиц, канализационные насосные станции в количестве 37 единиц, которые по причине существенного износа в процессе эксплуатации требуют реконструкции и модернизации.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является снижение качества предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Большие потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства влекут за собой неэффективное использование коммунальных ресурсов. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

В муниципальной собственности Находкинского городского округа по состоянию на 01.07.2020 г. находится 100 895,9 кв. м. жилищного фонда. Действующим жилищным законодательством на наймодателя возложена обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых помещений в состоянии, пригодном для проживания. За период с 2018 по 2020 годы отремонтировано 2049,42 кв. м муниципального жилищного фонда. При предоставлении жилых помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются преимущественно жилые помещения вторичного рынка жилья, в случае их освобождения предыдущим нанимателем жилого помещения. Как правило, освобожденные жилые помещения требуют восстановительного ремонта.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика улиц и дорог Находкинского городского округа.

Наружное освещение Находкинского городского округа (далее – наружное освещение) представляет собой эксплуатацию сетей наружного освещения протяженностью 137 км., включающих:

- осветительные приборы – 4 000 шт;

- опоры наружного освещения – 3902 шт;

- питающие и распределительные линии, в т.ч. выполненные проводом СИП – 68 км;

- пункты питания – 95 шт, назначение которых - прием, учет и распределение электроэнергии, защита от перегрузок и токов короткого замыкания, отходящих распределительных линий, а также управление установками наружного освещения;

- устройство крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.

Необходимость разработки и направленности реализации мероприятия обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа. Исправная работа осветительных приборов на улицах и дорогах снижает риск травматизма среди пешеходов, уменьшает количество дорожно-транспортных происшествий, улучшает эстетический облик улиц, площадей, скверов, парков, внутриквартальных проездов. Кроме того, наружные светильники являются визитной карточкой муниципального образования.

В целях обеспечения эффективного управления уличным освещением, администрацией Находкинского городского округа предусмотрены следующие мероприятия: потребление электроэнергии наружным освещением (оплата электроэнергии по приборам учета), ремонт, проектированию и строительство сетей наружного освещения, данные мероприятия позволят внедрять современные материалы, экологически безопасные осветительных приборы и источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями, взамен находящихся в эксплуатации.

Растущие цены на электроэнергию и экологические факторы способствуют применению инновационных решений для использования в системах наружного освещения. Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относится установка энергоэффективных светильников.

В рамках мероприятий программы предусмотрено использование новейших технологий наружного освещения. Один из шагов использования новых технологий является – замена алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Применение проводов СИП несет экономическую выгоду и позволит сократить эксплуатационные расходы. Изолированные самонесущие провода позволяют значительно снизить потери электроэнергии на воздушных линиях за счет уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления. Также СИП более безопасен и надежен при эксплуатации, устойчив к морозам и обледенению.

Второй важный шаг на пути к современной системе освещения – замена устаревших светильников на новые: натриевые, светодиодные. Например, светодиодные светильники не только на 50% экономичнее, но и более комфортны, у них отсутствует вредное излучение и мерцание, меньший слепящий эффект.

На территории Находкинского городского округа постоянно проводится работа по мониторингу технического состояния объектов наружного освещения. На основании ежегодного мониторинга выполняется планирование объемов и очередности проведения ремонта установок наружного освещения и основывается оно на результатах осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить проблемы в ходе выявленного мониторингом технического состояния сетей наружного освещения и сосредоточить имеющиеся ресурсы на решении наиважнейших проблем, в части комплексного подхода к модернизации сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа. Комплексный подход заключается в следующем:

- в поддержании нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения, в обеспечении бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения работ;

- в восстановлении или замене отдельно изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по совершенствованию систем наружного освещения позволит сократить затраты на их обслуживание, улучшить технико-экономические характеристики систем наружного освещения.

При решении перечисленных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства целесообразно использование программно-целевого метода, который обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. Программа представляет собой комплекс мероприятий направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортных условий проживания населения Находкинского городского округа. Использование программно-целевого метода позволит:

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств;

- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение первоочередных задач.

Одним из внешних рисков при использовании программно-целевого метода может стать риск сокращения бюджетного финансирования, направленного на выполнение Программы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы, предусматривается возможность внесения изменений в Программу с корректировкой ее показателей, а также перераспределение объемов финансирования с определением первоочередных, приоритетных мероприятий. В целях минимизации риска неисполнения предусматривается определение приоритетов исполнения наиболее важных мероприятий с их первоочередным финансированием и внесение соответствующих изменений в программу.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Все работы, предусмотренные Программой, планируется провести в один этап в течение 2021– 2023 годов.

3. Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой

плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых (показателях) индикаторах Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам реализации указаны в [приложении № 1](#P354) к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, ед. | определяется путем подсчета количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 2 | количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстанови-тельный ремонт здания, ед. | определяется путем подсчета объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены восстановительный ремонт здания, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 3 | протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена, п.м. | определяется путем подсчета протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 4 | доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт, Д (%) | D = (A/B) x 100 A - количество отремонтированных муниципальных квартир НГО;B - общее количество муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 5 | доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, Д (%) | D = (A/B) x 100 A - количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;B - общее количество многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 6 | Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строителство, км.  | определяется путем подсчета протяженности сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен ремонт и строительство, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей, установленных в муниципальной программе.

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства, включает в себя:

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения;

1.2. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения;

1.3. Проектно- изыскательские работы.

Подробный перечень работ приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

2. Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа. Реализация мероприятия «Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа» направлена на выполнение восстановительного ремонта освобождаемых муниципальных квартир, приведение их в состояние пригодное для проживания. Адресный [перечень](#P629) представлен в приложении № 6 к Программе.

3. Обустройство многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов в Находкинском городском округе включает в себя:

3.1. Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами;

3.2. Оборудование многоквартирных домов пандусами.

4. Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа включает в себя:

 4.1. Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО. Направлено на приобретение контейнеров для сбора ТКО на существующие площадки, для замены.

4.2. Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе. Направлено на организацию площадок для сбора ТКО в частном секторе. Перечень представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

4.3. Содержание площадок для сбора ТКО

5. Обеспечение граждан твердым топливом (дровами). Реализация мероприятия «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» направлена на обеспечение большего количества домовладений твердым топливом с целью улучшения качества проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

6. Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения включает в себя:

6.1. Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения.

6.2. Ремонт сетей наружного освещения направлен на восстановление или замену отдельно изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные.

 6.3. Строительство сетей наружного освещения направлено на увеличение количества освещаемых территорий.

6.4. Проектирование сетей наружного освещения позволит улучшить комфортную и безопасную среду жизнедеятельности населения.

 Реализация муниципальной программы осуществляется:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг из средств бюджета Находкинского городского округа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- путем предоставления субсидий за счет средств бюджета Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - ежегодный отчет) и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление;

обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе "Муниципальные программы" текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение 10 рабочих дней;

обеспечивает своевременную и достоверную государственную регистрацию муниципальной программы в государственной автоматизированной системе "Управление" через портал государственной автоматизированной системы "Управление" в течение 10 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее изменений;

 несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы. В течение 3 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка ее заполнения и предоставления».

 Ответственный соисполнитель – управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, отдельных мероприятий входящих в муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Прогнозная оценка муниципальной программы представлена в приложении № 2 муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлена в приложение № 3 муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее отдельных мероприятий проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:



где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или:



для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы программы рассчитывается по формуле:



где:

Iц - степень реализации муниципальной программы;

цi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программыв отчетном периоде по формуле:

Сфин = ЗфактЗплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Iц - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - Степень реализации мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

8. План реализации муниципальной программы

[План](#P1639) реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Значения целевого показателя (индикатора)**  |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **ожидаемые конечные результаты за период реализации**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.**  | **Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;** | **ед.** | **13** | **13** | **12** | **38** |
|  **2.** | **Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания** | **ед.** | **1** | **15** | **11** | **27** |
|  **3.** | **Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена** | **п.м.** | **11 642** | **7 600** | **8 350** | **27 592** |
| **4.** | **Доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт** | **%** | **15** | **20** | **25** | **25** |
| **5.** | **Доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов** | **%** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **6.** | **Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство**  | **км** | **3** | **5** | **5** | **13** |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы Находкинского городского округа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»  | Всего  | 289 055,44 | 185 709,13 | 199 059,81 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет | 31 786,25 |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 257 269,19 | 185 709,13 | 199 059,81 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Мероприятия программы**  |
| 1. | **Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства, Приложение № 5**  | Всего | 213 760,48 | 120 316,33 | 131 467,01 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет | 31 786,25 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 181 974,23 | 120 316,33 | 131 467,01 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.1. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения | Всего | 138 330,39 | 79 666,33 | 82 567,01 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет | 31 786,25 |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 106 544,14 | 79 666,33 | 82 567,01 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.2. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 82 332,25 | 37 600,00 | 46 700,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 82 332,25 | 37 600,00 | 46 700,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы | Всего | 8 200,00 | 3 050,00 | 2 200,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 8 200,00 | 3 050,00 | 2 200,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа, Приложение № 6** | Всего | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| **3.** | **Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов** | Всего | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 3.1. | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Всего | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 3.2. | Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами  | Всего | 2 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 2 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.** | **Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа** | Всего | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО | Всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 4.2. |  Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7 | Всего | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 4.3. |  Содержание площадок для сбора ТКО  | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.** | **Обеспечение граждан твердым топливом** | Всего | 2 992,80 | 2 992,80 | 2 992,80 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 2 992,80 | 2 992,80 | 2 992,80 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| **6** | **Основное мероприятие: Организация , ремонт и строительство сетей наружного освещения** | Всего | 47 400,00 | 60 200,00 | 63 200,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 42 700,00 | 49 900,00 | 52 100,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 6.1. | Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами  | Всего | 38 000,00 | 39 500,00 | 41 100,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 38 000,00 | 39 500,00 | 41 000,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 6.2. | Ремонт сетей наружного освещения в том числе замена щитов наружного освещения | Всего |  4 200,00  |  4 400,00  |  4 600,00  |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа |  4 200,00  | 4 400,00 | 4 600,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3. |  Строительство сетей наружного освещения | Всего | 0,00  | 5 500,00  | 6 000,00  |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00  |  5 500,00  | 6000,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |
| 6.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |   |   |   |
| Краевой бюджет |   |   |   |
| Бюджет Находкинского городского округа | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные фонды |   |   |   |
| Иные внебюджетные источники |   |   |   |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета**

**Находкинского городского округа, (тыс. руб.)**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  Годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 |  | 08000000 | 0 | 78 026,00 | 78 026,00 | 78 026,00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Мероприятия программы**  |
| 1. | Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства: Приложение № 5  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 00000 |   | 34 706,16 | 34 706,16 | 34 706,16 |
|
| 1.1. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения: | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 42010 | 244 | 15 333,20 | 15 333,20 | 15 333,20 |
| 851 | 0502 | 08 9 02 S2270 | 244 | 1 672,96 | 1 672,96 | 1 672,96 |
| 1.2. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 42030 | 244 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 4205008 9 02 42060 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства»  |  | 851 | 0501 | 08 9 01 00000 | 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Содержание, ремонт и кап.ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа, Приложение № 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 01 41010 | 244 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3. | Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 03 00000 |   | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1. | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 03 41100 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 03 41102 | 244 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4. | Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа |   | 851 | 0503 | 08 9 07 00000 |   | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4.2. | Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4.3. | Содержание площадок для сбора ТКО  | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 05 92620 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 08 9 05 S2620 | 811 | 1 319,84 | 1 319,84 | 1 319,84 |
| 6 | Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства  | 851 | 0503 | 08 9 06 00000 |   | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6.1. | Расходы по оплате потребляемой электроэнергии объектами наружного освещения  | Управление благоустройства  | 851 | 0503 | 08 9 06 43080 | 247 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.2. | Ремонт сетей наружного освещения. | Управление благоустройства  | 851 | 0503 | 08 9 06 43050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства  | 851 | 0503 | 08 9 06 43050 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Управление благоустройства  | 851 | 0503 | 08 9 06 43050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель реализации мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2021год | 2022 год  | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  1. | Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства, согласно Приложению № 5 | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023гг. |  |  |  |  |  |  |
|   1.1.   | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023гг. | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | п/м | 9452 | 6000 | 6000 | - протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена- количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;- количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания; |
| количество отремонтированныхобъектов теплоснабжения | ед. | 8 | 24 | 21 |
| 1.2. | Ремонт реконструкция и модернизация объектов объектов водоснабжения и водоотведения | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023 гг.  | протяженность отремонтированныхсетей водоснабжения и водоотведения  | п/м | 2190 | 1600 | 2350 |
| количество отремонтированныхобъектов водоснабжения и водоотведения  | ед. | 6 | 4 | 2 |
|  1.3. | Проведениепроектно-изыскательских работ | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023 г. | Количество объектов на которых проведены проектно-изыскательскиеработы | ед. | 3 | 9 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Создание комфортных условий проживания граждан в жилых домах Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  | 336,26 |
| 2. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа согласно Приложению № 6 к Программе | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023 г. | Количество отремонтированных муниципальных квартир | ед. | 112 | 0 | 0 | - доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт-доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов |
| 3. | Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023 г. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023 г. | Разработкапроектной документации | Да/Нет(1/0) | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 |  Оборудование многоквартирных домов пандусами  | Управлениежилищно-коммунального хозяйства |  | количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов |  ед. | 2 | 1 | 1 |
| 4. | Основное мероприятие: Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023г |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО; | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023г. |  количество установленных контейнеров для сбора ТБО  | ед. | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. |  Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7; | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023г. | количество организованных площадок в частном секторе для сбора ТБО  | ед. | 12 | 11 | 10 |
|  5. | Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) | Управлениежилищно-коммунального хозяйства | 2021-2023 г. | - количество домовладений снабженных твердым топливом |  ед. | 43 | 43 | 43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение эффективного управления уличным освещением и модернизации сетей наружного освещения Находкинского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  6. | Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2021-2023гг. |  |  |  |  |  | - протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство.  |
|  6.1. | Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения | Управление благоустройства | 2021-2023гг. | Количество приборов учета потребляющих электроэнергию объектами наружного освещения |  ед. | 95 | 95 | 95 |
| 6.2 | Ремонт сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2021-2023гг. | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения  |  км. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6.3. | Строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2021-2023гг. | Протяженность построенных сетей наружного освещения |  км. | 0 | 2 | 2 |
| 6.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 2021-2023гг. | Количество объектов с разработанной проектной документацией  |  ед. | 1 | 1 | 1 |

\* – В графе 10 указывается целевой показатель (индикатор) к каждой задаче или мероприятию (программы, подпрограммы) приведенный в паспорте программы (подпрограммы) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)».

\*- В графах 7,8,9 указывается результат реализации мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения мероприятия в натуральном выражении за значение принимается - да/нет (1/0).

\*- При наличии «Подпрограмм» указываются задачи по каждой подпрограмме.»

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ****по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры****Находкинского городского округа** |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Плани-руемый объем работ  | Планируемая стоимость тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **2021 год** |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |   |   | **228 862,64** |
|  | **1.1.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения:** |  |  | **138 330,39** |
|  | **1.1.1.** | **Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения:** |  |  | **47 571,83** |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли и здания ЦТП 1.2, по адресу г. Находка, ул. Бокситогорская, 42а  | шт. | 1 | 3 060,40 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту котла на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19  | шт. | 1 | 10 701,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту котла котельной 1.3, по адресу г. Находка , ул. Судоремонтная ,5 | шт. | 1 | 26 134,86 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |   | Выполнение работ по замене экономайзера котла на котельной 1.3, по адресу г. Находка , ул. Судоремонтная ,5 | ед. | 1 | 5 122,23 |
|  |  | Демонтаж металлической дымовой трубы на котельной № 1.1 ул. Пирогова, 19 г. Находка | ед. | 1 | 490,00 |
|  |   | Выполнение работ по замене пароподогревателей на котельной 1.3, по адресу г. Находка , ул. Судоремонтная ,5 | ед. | 2 | 1 200,00 |
|  |   | Выполнение работ по замене котла № 1 и котла № 2 на котельной 6.6, по адресу ул. Ускова, 16 п. Душкино  | ед. | 2 | 941,93 |
|  |   | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 1.8 по адресу г. Находка , ул. Паркова , 1а | ед. | 1 | 199,74 |
|  |   | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 1.7 по адресу г. Находка , ул. Юбилейная, 1а | ед. | 1 | 211,67 |
|  | **1.1.2.** | **Ремонт сетей теплоснабжения**  |   |   | **90 758,56** |
|  |   | Выполнение работ по ремонту тепловой сети от котельной 1.6 до ЮМР-3 | п/м | 1840 | 47 299,35 |
|  |   | Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от Котельной 3.3 по ул. Школьная д.24 в г.Находка до повысительной насосной станции (2 этап) | п/м | 1612 | 33 459,21 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных тепловых сетей Находкинского городского округа | п/м | 6000 | 10 000,00 |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов объектов водоснабжения и водоотведения**  |   |   | **82 332,25** |
|  | **1.2.1.** | **Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения**  |   |   | **41 530,09** |
|  |   | Выполнение работ по замене участка водовода в п. Врангель Находкинского городского округа  | п.м | 200 | 1 984,24 |
|  |   | Выполнение работ по замене участка водовода в районе ГПТУ п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 230 | 2 528,17 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Комсомольская в пос. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 380 | 3 000,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту системы ХВС от главного коллектора по ул. Заводская до ул. Пограничная в п. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 180 | 1 200,00 |
|  |   | Выполнение работ по замене участка водовода от станции 2-го подъёма в сторону северных ёмкостей п. Врангель Находкинского городского округа  | п.м | 300 | 6 734,04 |
|  |   | Выполнение работ по замене участка водовода в районе Водозабора Хмыловский п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 300 | 11 740,41 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту системы водоотведения в районе ул. Комсомольской п. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м | 400 | 5 000,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |   | Выполнение работ по замене участка напорного коллектора в п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 200 | 9 343,22 |
|  | **1.2.2.** | **Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения , приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения**  |  |  | **40 802,16** |
|  |   | Поставка оборудования для ремонта ВНС Юзгоу - насосная установка SCP-350- 500HA-185kW-Cl/P0-FC с прибором управления плавный пуск на 2 насоса - 1компл. | ед. | 2 | 7 300,00 |
|  |   | Поставка оборудования для КНС - 13 - пневмозатвор Д500мм | ед. | 1 | 2 100,00 |
|  |   | Поставка оборудования для ЦКНС - пневмозатвор Д-бООмм | ед. | 1 | 2 500,00 |
|  |   | Поставка оборудования для ГНС - насосное оборудование (2 насоса) | ед. | 2 | 11 600,00 |
|  |   | Поставка оборудования для КНС "Седова" - насосная станция подземного типа | ед. | 1 | 2 200,00 |
|  |  | Завершение мероприятия «Поставка оборудования» Поставка насосного оборудования для насосной станции, район ул. Спортивная | ед. | 1 | 15 102,16 |
|  | **1.3.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  | **8 200,00** |
|  |   | Разработка проектной документации по реконструкции ТСУ котельной 1.3  | шт. | 1 | 7 000,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по выполнению ремонтных работ кровли и здания ЦТП 1.2 (ул. Бокситогорская,42а)  | шт. | 1 | 200,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по реконструкция системы водоотведения в районе ул. Комсомольская в пос. Южно-Морской Находкинского городского округа | шт. | 1 | 1 000,00 |
|  | **Всего 2021 год:** |   |  | **228 862,64** |
|  | **2022 год** |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  | **120 316,33** |
|  | **1.1.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения:** |   |   | **79 666,33** |
|  | **1.1.1.** | **Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения:** |  |  | **69 666,33** |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19  | шт. | 1 | 2 474,95 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5  | шт. | 1 | 2 657,51 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания бойлерной ЮМР-3 на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5  | шт. | 1 | 1 200,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 1.4 по адресу г. Находка, ул. Тимирязева,26 а  | шт. | 1 | 500,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 2.1 по адресу г. Находка, ул. Кольцевая,2  | шт. | 1 | 978,90 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 2.2 по адресу г. Находка, ул. Седова ,2а  | шт. | 1 | 1 500,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 2.3 по адресу г. Находка, ул. Владивостокская,34 | шт. | 1 | 3 328,12 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 5.2 по адресу г. Находка, мкр. Врангель , ул. Васяновича, 11  | шт. | 1 | 4 598,23 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 6.6 по адресу п. Душкино , ул. Ускова ,16  | шт. | 1 | 789,43 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания ЦТП 6.1 по адресу п. Южно-Морской, ул. Гайдамакская,14  | шт. | 1 | 2 033,29 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания ЦТП 6.2 по адресу п. Ливадия, ул. Набережная ,8  | шт. | 1 | 2 172,25 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания ЦТП 1.8 по адресу г. Находка, ул. Паркова , 1а  | шт. | 1 | 980,90 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 1.5 по адресу г. Находка, ул. Спортивная,16  | шт. | 1 | 1 988,45 |
|  |   | Выполнение работ по ремонут кровли и здания ЦТП 2.2 по адресу г. Находка, ул. Верхне-Морская, 138  | шт. | 1 | 2 079,50 |
|  |   | Выполнение работ поремонту кровли и здания ЦТП 3.62 по адресу г. Находка, ул. Находкинский пр-т , 10а  | шт. | 1 | 1 206,50 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту мазутной емкости на котельной 2.3 по адресу г. Находка, ул. Владивостокская, 34  | ед. | 1 | 2 657,58 |
|  |   | Выполнение работ по устройству площадки для хранения угля на котельной 5.1 по адресу п. Врангель, ул. Первостроителей, 2б  | ед. | 1 | 3 169,84 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту бака запаса холодной воды на котельной 1.4 по адресу г. Находка, ул. Тимирязева, 26а  | ед. | 1 | 4 852,68 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту котла на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19  | ед. | 1 | 11 338,80 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту пароподогревателя на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19  | ед. | 1 | 2 900,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту пароподогревателей на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5  | ед. | 2 | 1 200,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту конденсатной емкости на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5  | ед. | 1 | 2 527,96 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту паропровода и конденсатопровода от ЦТП 6.1 до котельной 6.2 по адресу п. Южно-Морской, ул. Гайдамакская,14  | ед | 1 | 12 301,44 |
|  |   | Выполнение работ по замене емкости запаса конденсата на ЦТП 1.8 по адресу г. Находка, ул. Парковая, 1а  | ед. | 1 | 230,00 |
|  | **1.1.2.** | **Ремонт сетей теплоснабжения**  |   |   | **10 000,00** |
|  |   | Выполнение работ по замене внутриквартальных тепловых сетей Находкинского городского округа | п.м. | 6000 | 10 000,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов объектов водоснабжения и водоотведения**  |   |   | **37 600,00** |
|  | **1.2.1.** | **Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения**  |   |   | **10 700,00** |
|  |   | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Луговая в пос. Ливадия Находкинского городского округа | п.м. | 400 | 4 000,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту напорного водовода в с.Душкино Находкинского городского округа  | п.м. | 850 | 700,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту системы водоотведения в районе сквера «Победы» в п. Ливадия Находкинского городского округа | п.м. | 350 | 6 000,00 |
|  | **1.2.2.** | **Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения , приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения**  |  |  | **26 900,00** |
|  |   | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Комминуторная - канальный измельчитель - Зшт.  | ед. | 3 | 9 300,00 |
|  |   | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Установка обезвоживания осадка  | ед. | 1 | 3 500,00 |
|  |   | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Отстойники - илосос  | ед. | 2 | 12 000,00 |
|  |   | Поставка оборудования для объектов водоотведения: КНС - 13 - пневмозатвор  | ед. | 1 | 2 100,00 |
|  | **1.3.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  | **3 050,00** |
|  |   | Разработка проектной документации системы пожаротушения мазутного парка котельной, Котельная № 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19  | шт. | 1 | 1 500,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания котельной № 5.2 по адресу п. Врангель, ул. Васяновича,11  | шт. | 1 | 200,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания котельной № 6.6 по адресу п. Душкино, ул. Ускова, 16  | шт. | 1 | 200,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 6.1 по адресу п. Южно-Морской, ул. Гайдамакская,14  | шт. | 1 | 200,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 6.2 по адресу п. Ливадия, ул. Набережная, 8  | шт. | 1 | 200,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 1.8 по адресу г. Находка, ул. Парковая,1а | шт. | 1 | 200,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 1.5 по адресу г. Находка, ул. СпортивнаяДб | шт. | 1 | 150,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 2.2 по адресу г. Находка, ул. Верхне-МорскаяД38  | шт. | 1 | 200,00 |
|  |   | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 3.6 по адресу г. Находка,ул. Находкинский прт 10а | шт. | 1 | 200,00 |
|  | **Всего 2022 год:** |   |  | **120 316,33** |
|  | **2023 год** |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  | **131 467,01** |
|  | **1.1.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения:** |   |   | **82 567,01** |
|  | **1.1.1.** | **Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения:** |  |  | **72 567,01** |
|  |   |  Выполнение работ по ремонту здания котельной 3.2 по адресу г. Находка, ул. Пограничная ,100  | шт. | 1 | 230,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 4.10 по адресу г. Находка, ул. Шевченко ,1 а | шт. | 1 | 700,00 |
|  |   | Выполнение работ оп ремонту здания котельной 4.15 по адресу с. Голубовка, ул. Радиостанция,1 | шт. | 1 | 600,00 |
|  |   | Выполнение работ оп ремонту здания котельной 4.17 по адресу г. Находка, ул. Станционная ,1 | шт. | 1 | 1 500,00 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту здания котельной 5.1 по адресу мкр. Врангель, ул. Первостроителей,2 б | шт. | 1 | 2 644,05 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли и здания ЦТП 1.1 по адресу г. Находка, ул. Астафьева,109  | шт. | 1 | 1 226,20 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли и здания ЦТП 1.7 по адресу г. Находка, ул. Юбилейная,1 а  | шт. | 1 | 588,54 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли насосной 1.7 по адресу г. Находка, ул.Лесная | шт. | 1 | 1 373,08 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 2.4 по адресу г. Находка, ул. Нахимовская, 27а | шт. | 1 | 1 307,08 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 3.4 по адресу г. Находка, ул. Озерный бульвар,7 | шт. | 1 | 1 151,10 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 4.1 по адресу г. Находка, ул. Комсомольска,26 а | шт. | 1 | 2 605,88 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту кирпичной дымовой трубы на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | ед. | 1 | 2 165,70 |
|  |   | Выполнение работ по ремонту котла на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул.Судоремонтная,5 | ед. | 1 | 26 134,90 |
|  |   | Выполнение работ по замене деаэратора на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19  | ед. | 1 | 3 500,00 |
|  |   | Выполнение работ по замене экономайзера котла на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул.Судоремонтная,5 | ед. | 1 | 5 122,23 |
|  |   | Выполнение работ по замене деаэратора ДА-100/35 на котельной 1.3 по адресу г. Находка, л.Судоремонтная,5 | ед. | 1 | 3 000,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |   | Выполнение работ по замене котла на котельной 5.1 по адресу мкр. Врангель, ул. Первостроителей ,2 б | ед. | 1 | 15 905,10 |
|  |   | Выполнение работ по замене экономайзера котла на котельной 5.1 по адресу мкр. Врангель, ул. Первостроителей ,2 б | ед. | 1 | 2 183,34 |
|  |   | Выполнение работ по замене насоса на ЦТП 3.5 по адресу г. Находка, ул. Дзержинского,16  | ед. | 1 | 80,93 |
|  |   | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 3.6 по адресу г. Находка, ул. Находкинский пр-т, 10а | ед. | 1 | 253,39 |
|  |   | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 3.8 по адресу г. Находка, ул. Проспект мира  | ед. | 1 | 295,50 |
|  | **1.1.2.** | **Ремонт сетей теплоснабжения**  |   |   | **10 000,00** |
|  |   | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных тепловых сетей Находкинского городского округа  | п.м. | 6000 | 10 000,00 |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов объектов водоснабжения и водоотведения**  |   |   | **46 700,00** |
|  | **1.2.1.** | **Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения**  |   |   | **11 500,00** |
|  | 3.1. | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Беляева с. Душкино Находкинского городского округа | п.м. | 1150 | 3 000,00 |
|  | 3.2. | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Рабочая, ул. Весенняя до дороги Ливадия - Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 500 | 3 500,00 |
|  | 4. | Выполнение работ по ремонту самотечного канализационного коллектора в районе ул. Победы п. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 700 | 5 000,00 |
|  | **1.2.2.** | **Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения , приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения**  |  |  | **35 200,00** |
|  | 1.4.1. | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Воздуходувная насосная станция - воздуходувные агрегаты  | ед. | 2 | 34 300,00 |
|  | 1.4.2. | Поставка оборудования для объектов водоотведения: НСО- погружной дренажный насос для отвода стоков  | ед. | 2 | 900,00 |
|  | **1.3.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  | **2 200,00** |
|  | 7.1. | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания котельной 4.17 по адресу г. Находка, ул. Станционная ,1 | шт. | 1 | 200,00 |
|  | 7.2. | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 1.1 в районе по адресу г. Находка, ул.Астафьева,109 | шт. | 1 | 200,00 |
|  | 7.3. | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 1.7 по адресу г. Находка, ул. Юбилейная,1а  | шт. | 1 | 200,00 |
|  | 7.4. | Разработка проектной документации по ремонту кровли насосной 1.7 по адресу г. Находка, ул. Лесная  | шт. | 1 | 150,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 7.5. | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 2.4 по адресу г. Находка, ул. Нахимовская,27а  | шт. | 1 | 150,00 |
|  | 7.6. | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 3.4 по адресу г. Находка, Озерный бульвар,7 | шт. | 1 | 150,00 |
|  | 7.7. | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 4.1 по адресу г. Находка, ул. Комсомольская, 26а | шт. | 1 | 150,00 |
|  | 7.8. | Разработка проектной документации по реконструкция самотечного канализационного коллектора в районе ул. Победы в пос. Южно-Морской Находкинского городского округа | шт. | 1 | 1 000,00 |
|  | **Всего 2023 год:** |   |  | **131 467,01** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

 от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципального жилищного фонда Находкинского**

**городского округа, в котором необходимо произвести ремонт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Всего стоимость, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  1. Проспект Мира, 24-57  2. Арсеньева, 23-67  3. Юбилейная, 9-4  4. Победы, 8-90  5. Комсомольская, 28-187  6. Пирогова, 10-39  7. Перевальная, 106-3  8. Седова, 12-10  9. Седова, 10-10 10. Пограничная, 9-12, с. Анна 11. Внутрипортовая, 31-3 12. Седова, 2-13 13. Седова, 2-18 14. Седова, 11-115. Седова, 13-4116. Заречная, 8-217. Заречная, 2-143,144 ,145,145а18. Заречная, 2-73 19. Заречная, 2-75 20. Заречная, 2- 91,92,93,94,95 21. Внутрипортовая, 23/1-13722. Внутрипортовая, 23/4-10523. Внутрипортовая, 23/4-9424. Внутрипортовая, 23/2-191 25. Внутрипортовая, 23/2-193 26. Внутрипортовая, 23/4-179,180 27. Внутрипортовая, 23/1-13928. Внутрипортовая, 23/1-149 29. Внутрипортовая, 23/2-12 30. Внутрипортовая, 23/3-8631. Внутрипортовая, 23/2-195 32. Внутрипортовая, 23/3-59 33. Внутрипортовая,23/3-70 34. Первостроителей, 6-5435. Первостроителей, 6-11236. Первостроителей, 6-6437. Первостроителей, 6-7038. Первостроителей, 6-15539. Первостроителей, 6-32,3340. Первостроителей, 7-82,8341. Первостроителей, 12-81, п. Врангель 42. Железнодорожная, 3-143. Почтовый переулок, 4-35 44. Почтовый переулок, 10-12 45. Почтовый переулок, 6-31 46. Почтовый переулок, 6-4447. Почтовый переулок, 6-10 48. Почтовый переулок, 8-1249. Почтовый переулок, 7-3 50. Почтовый переулок, 7-13 51. Почтовый переулок, 5-2,3 52. Почтовый переулок, 5-26 53. Тимирязева, 1-83 54. Тимирязева, 1-43 55. Тимирязева, 13-656. Арсеньева, 11-157 57. Береговая, 12-27 58. Береговая, 12-16 59. Береговая, 12-3260. Береговая, 12-36 61. Береговая, 14-22 62. В-Морская, 100-414 63. В-Морская,100-3 64. Горького, 8а-51 65. Горького, 11-6 66. Горького, 14-43 67. Горького, 16а-39 68. Горького, 18-13а 69. Горького, 18-24 70. Горького, 18-27 71. Горького, 18-43 72. Заводская, 26-13/3 73. Заводская, 8-5/1 74. Заводская, 8-17/4 75. Заводская, 16-3/2 76. Заводская, 16-8/46 77. Заводская, 16-11/4 78. Комсомольская, 15-4 79. Комсомольская, 17-19 80. Комсомольская, 28-202 81. Комсомольская, 28-204 82. Комсомольская, 28-205 83. Комсомольская, 30-155 84. Макарова, 20 -1 85. Макарова, 20 -1а 86. Макарова, 20 - 3,4 87. Пограничная, 7/1-51 88. Бокситогорская, 16-107 89. Набережная, 113-10 90. Озерный б-р, 16-11 91. Сенявина, 12-3 92. Маяковского, 24-8 93. Комсомольская, 3-4 94. Внутрипортовая, 31-3 95. Беринга, 18-47 96. Заречная, 2-1 комната97. Заречная, 4 комната 98. Внутрипортовая, 23/1-9 99. Внутрипортовая, 23/4-121 100. Почтовый переулок, 4-35 101. Горького, 9-27 102. Астафьева, 15-11 103. Верхнеморская 2-23 104. Пос. Южно-Морской, ул. Пограничная д. 3А-1 104. Астафьева, 15-10 105. Почтовый переулок, 10-14 106. Находкинский проспект,24-11 107. Спортивная, д.12 А кв. 12 108. Гагарина, 11-5109. Комсомольская, 7-16110. Комсомольская, 17-2111. 25 Октября, 14-13112. Нахимовская 21-32 | 4 000,00  |
| Всего 2021 год | 4 000,00  |
| 1. |  |   |
| Всего 2022 год | 4 000,00 |
| 1. |  |   |
| Всего 2023 год | 4 000,00 |
| Общий объем финансирования по мероприятию |  12 000,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**Контейнерных площадок для сбора ТКО в частном секторе Находкинского**

**городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Количество контейнерных площадок | Всего стоимость, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | г. Находка |  |  |
| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 | ул. Первая, 2ул.Шоссейная, 65ул. Коралловая, 25ул. Жемчужная, 24ул. Бокситогорская, 17ул. Врангель, Рассветная, 17ул. Шоссейная, 49 ул.Лазовая, 1ул. Лазовая, 15ул. Спортивная, 55ул. Кленовая, 1 ул. Станционная, 21 ул. Шоссейная, 9 ул. Угольная, 43ул. Станционная, 5ул. Партизанская, 35ул. Раздольная, 2 ул. Проточная, 13ул. Тиссовая, 20ул. Рылеева, 32 ул. Лесная, 5 ул. Вишневая, 15 ул. Пионерская, 36ул. Успенского, 8 ул. Южная, 35ул. Крылова ,22 ул. Сибирская, 1 ул. Некрасова, 31а ул. Перевальная, 116 ул. Верховского, 23 ул. Степана Разина, 83 ул. Верхне-Морская, 64 ул. Подгорная, 7 ул. Тургенева, 14ул. Березовая, 27 | 36 | 1 500,00 |
|  |  п. Душкино  |
| 36  | ул. Ватутина,20 |
| Всего 2021 год  | 36 |  1 500,00 |
|  г. Находка |  |  |
| 12345678 | ул. Горная, 79ул. Вавилова, 6ул. Загородняя, 21ул. Береговая, 25 Аул. Береговая, 26ул. Береговая, 12ул. Угольная, 15ул. Угольная, 22 |  | 1 500,00 |
| Всего 2022 год  |  8 | 1 500,00 |
|  г. Находка |  |  |
| 12345678 | ул. Нижняя, 2ул. Пограничная, 149ул. Зелёная, 21ул. Гоголевская, 45ул. Лебяжья, 96ул. Партизанская, 31ул. Шоссейная 22Аул. Рубиновая, 5 |  | 1 500,00 |
| Всего 2023 год  |  8 | 1 500,00 |
| Общий объем финансирования по мероприятию  |  4 500,00 |