|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  Постановлением администрации  Находкинского городского округа  от 29.08.2014 N 1611,  (в редакции постановлений администрации  Находкинского городского округа  от 19.01.2015 [№ 18](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D280FCFB84AC538965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53EDBDA91A7FEB5CE0EF1241F0EBA6EF74249r6AEH), от 17.03.2015 [№ 390](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D280FCDBF48C138965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53EDBDA91A7FEB5CE0EF1241F0EBA6EF74249r6AEH),  от 20.03.2015 [№ 402](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CEBB4EC731CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDD9CF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H), от 30.03.2015 [№ 441](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D280FCBBF48C438965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53EDBD991A7FEB5CE0EF1241F0EBA6EF74249r6AEH),  [Постановления](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D280FC9B940C638965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53EDBDA91A7FEB5CE0EF1241F0EBA6EF74249r6AEH) главы Находкинского городского округа от 21.09.2015 № 1284,  Постановлений администрации  Находкинского городского округа  от 26.04.2016 [№484](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D280EC6B849C738965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53EDBDA91A7FEB5CE0EF1241F0EBA6EF74249r6AEH), от 28.09.2016 [№ 1073](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D280EC6BA4BC338965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53EDBDA91A7FEB5CE0EF1241F0EBA6EF74249r6AEH),  от 18.11.2016 [№ 1314](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CFBE4FC632CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H), от 30.12.2016 [№ 1469](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CFBE41C137CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H),  от 30.12.2016 [№ 1470](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CFBF4DC433CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H), от 30.05.2017 [№ 619](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CFB44CC632CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H),  от 28.12.2017 [№ 1902](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CEB94DC135CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H), от 22.01.2019 [№ 107](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CDB548C035CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H),  от 16.04.2019 [№ 640](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CCBD4DC33ACB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H), от 22.07.2019 [№ 1188](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CCBF4DC33ACB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H),  от 27.12.2019 [№ 2100](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CBBC40C732CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H), от 02.07.2020 [№ 741](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CBBA40C535CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H),  от 30.03.2022 [№ 362](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806C9B541C032CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDF9FF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H)) |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2017 ГОДЫ И

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА" (далее –муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа,  муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа (далее - МКУ "УКС НГО"),  муниципальное казенное учреждение "Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка" (далее - МКУ "Находка ДАГиЗ"),  отдел учета и распределения жилья муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" (далее - ОУ и РЖ МКУ "УГХ"),  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа,  управление имуществом администрации Находкинского городского округа,  отдел экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа |
| Структура муниципальной программы |  |
| Подпрограммы | 2. [Подпрограмма](#P4060) "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года";  3. [Подпрограмма](#P4521) "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года";  4. [Подпрограмма](#P6388) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2018 годы. |
| Отдельные мероприятия | 1. Мероприятия по завершении переселения граждан из аварийного жилищного фонда.  2. Разработка документов территориального планирования.  3. Разработка отдельных документов стратегического планирования.  4. Образование земельных участков в целях их бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | [Особенности](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E1787665995ED3928546896B2005C9B71E9967CD04D2E0A582382DBE4D39A73AE7F5358F8EDEA6A2F39A1DF3231F0CBC72rFA7H) реализации отдельных мероприятий "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;  Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806C8BD4FC637CB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDA9BF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H) Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па; Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806C8BD4AC03BCB538DB0A3D7786DB8187AE630EEF53EDBDA9AF8FBA0DF56FE270010BC76EB404B6ErDA9H) Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020 - 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па. |
| Цель муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого развития Находкинского городского округа на основе документов территориального и стратегического планирования.  2. Обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе экономкласса, отвечающего стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение градостроительной деятельности на территории Находкинского городского округа.  2. Обеспечение разработки отдельных документов стратегического планирования Находкинского городского округа.  3. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Находкинского городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  4. Повышение качества и условий жизни граждан, имеющих трех и более детей.  5. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Находкинского городского округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется в период 2015 - 2025 годов поэтапно. Сроки и этапы реализации подпрограмм представлены в разделе 2 соответствующих подпрограмм |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;  2. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий;  3. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры;  4. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры;  5. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами;  6. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников жилых помещений, получивших выкупную цену за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;  7. Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах;  8. Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах;  9. Наличие разработанных документов территориального планирования Находкинского городского округа;  10. Наличие разработанной стратегии социально-экономического развития Находкинского городского округа |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка общего объема финансирования мероприятий Программы за счет всех источников в 2015 - 2025 годах составляет 2230835,54 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 154660,55 тыс. руб.;  2014 год - 176460,67 тыс. руб.;  2015 год - 282530,44 тыс. руб.;  2016 год - 223366,90 тыс. руб.;  2017 год - 562001,25 тыс. руб.;  2018 год - 193769,25 тыс. руб.;  2019 год - 64278,36 тыс. руб.;  2020 год - 110722,00 тыс. руб.;  2021 год - 58571,97 тыс. руб.;  2022 год - 250416,36 тыс. руб.;  2023 год - 67536,51 тыс. руб.;  2024 год - 57637,27 тыс. руб.;  2025 год - 28884,00 тыс. руб.  Прогнозная оценка объема средств местного бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы: 730582,21 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 46398,17 тыс. руб.;  2014 год - 69999,32 тыс. руб.;  2015 год - 117196,94 тыс. руб.;  2016 год - 78760,80 тыс. руб.;  2017 год - 135233,06 тыс. руб.; |
|  | 2018 год - 60155,45 тыс. руб.;  2019 год - 31699,41 тыс. руб.;  2020 год - 40722,00 тыс. руб.;  2021 год - 32916,97 тыс. руб.;  2022 год - 24074,52 тыс. руб.;  2023 год - 38541,57 тыс. руб.;  2024 год - 26000,00 тыс. руб.;  2025 год - 28884,00 тыс. руб.  Прогнозная оценка объема средств, привлекаемых на реализацию мероприятий Программы, составляет:  Субсидии из федерального бюджета: 471758,65 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 83082,20 тыс. руб.;  2014 год - 79561,66 тыс. руб.;  2015 год - 101812,48 тыс. руб.;  2016 год - 109592,88 тыс. руб.;  2017 год - 97709,43 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб.;  2022 год - 0,00 тыс. руб.;  2023 год - 0,00 тыс. руб.  Субсидии из бюджета Приморского края: 1028495,65 тыс. руб. |
|  | 2013 год - 25180,19 тыс. руб.;  2014 год - 26899,70 тыс. руб.;  2015 год - 63521,02 тыс. руб.;  2016 год - 35013,22 тыс. руб.;  2017 год - 329058,75 тыс. руб.;  2018 год - 133613,80 тыс. руб.;  2019 год - 32578,95 тыс. руб.;  2020 год - 70000,00 тыс. руб.;  2021 год - 25655,97 тыс. руб.;  2022 год - 226341,84 тыс. руб.;  2023 год - 28994,94 тыс. руб.;  2024 год - 31637,27 тыс. руб.;  2025 год - 00,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников в 2013 - 2025 годах составляет 1841184.92 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 154660,55 тыс. руб.;  2014 год - 176460,67 тыс. руб.;  2015 год - 268053,64 тыс. руб.;  2016 год - 201609,09 тыс. руб.;  2017 год - 562001,25 тыс. руб.;  2018 год - 195892,49 тыс. руб.;  2019 год - 55398,83 тыс. руб.;  2020 год - 35548,46 тыс. руб.;  2021 год - 38052,43 тыс. руб.;  2022 год - 42197,00 тыс. руб.;  2023 год - 63426,04 тыс. руб.;  2024 год - 47884,47 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.  Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы:  1841184,92 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 154660,55 тыс. руб.;  2014 год - 176460,67 тыс. руб.;  2015 год - 268053,64 тыс. руб.;  2016 год - 201609,09 тыс. руб.;  2017 год - 562001,25 тыс. руб.;  2018 год - 195892,49 тыс. руб.;  2019 год - 55398,83 тыс. руб.;  2020 год - 35548,46 тыс. руб.;  2021 год - 38052,43 тыс. руб.  2022 год - 42197,00 тыс. руб.  2023 год - 63426,04 тыс. руб.;  2024 год - 47884,47 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение числа молодых семей, улучшивших жилищные условия, составит с 40 семей в 2015 году до 529 в 2025 году.  2. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий к концу 2017 составит 2 территории.  3. Увеличение количества территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры, составит с 2 единиц в 2017 году до 12 единиц к концу 2024 года.  4. Увеличение количества территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры, составит с 3 единиц в 2017 году до 4 единиц в 2020 году.  5. Увеличение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами, составит с 95 единиц в 2015 году до 777 в 2025 году.  6. Увеличение количества граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших выкупную цену за изымаемые жилые помещения, составит с 525 человек в 2014 году до 1199 человек к концу 2018 года. |
|  | 7. Увеличение количества расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах составит с 233 единиц в 2014 году до 572 единиц к концу 2018 года.  8. Увеличение общей площади расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах составит с 8219,6 кв. м в 2014 году до 22957,5 кв. м к концу 2018 года.  9. Наличие разработанных документов стратегического планирования Находкинского городского округа: стратегия социально-экономического развития Находкинского городского округа и план реализации стратегии социально-экономического развития Находкинского городского округа к концу 2025 года |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

(в том числе основных проблем)

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года (далее - Программа) разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития Находкинского городского округа и Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2806CBBD48C637CB538DB0A3D7786DB81868E668E2F73FC5DF9CEDADF199r0A1H) Находкинского городского округа, утвержденного решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА, предусматривающих реализацию демографической политики и стимулирование миграционного притока на территории Находкинского городского округа, нацелена на создание условий по обеспечению жителей Находкинского городского округа доступным жильем.

На территории Находкинского городского округа наблюдается положительная динамика роста жилищного фонда (представлена в таблице 1).

Таблица 1

Жилищный фонд Находкинского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Данные по состоянию на конец года | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 3319,5 | 3373,0 | 3400,1 | 3444,8 | 3487,3 |
| в том числе на одного жителя | кв. м | 19,9 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 22,1 |

Существующая структура жилищного фонда характеризуется преобладанием многоэтажной и среднеэтажной застройки, ее доля в общем объеме жилищного фонда составляет 70%.

В период с 2009 г. по 2013 г. в Находкинском городском округе было введено в эксплуатацию 257,91 тыс. кв. м общей площади жилья.

Таблица 2

Динамика ввода в действие жилых домов

на территории Находкинского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Данные по состоянию на конец года | | | | |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 52,55 | 60,78 | 31,41 | 72,46 | 42,38 |

Существенные колебания показателей ввода в действие жилых домов обусловлены зависимостью от финансовых возможностей застройщиков.

Жилищная проблема в Находкинском городском округе является одной из наиболее актуальных социальных проблем и имеет две стороны:

- недостаточные объемы жилищного строительства;

- наличие аварийного жилищного фонда.

По состоянию на 1 января 2014 г. жилищный фонд Находкинского городского округа составляет 3487,3 тыс. кв. м. Доля аварийного жилищного фонда составляет 0,7% от общей площади жилищного фонда (59 жилых домов, общей площадью 24,2 тыс. кв. м) и 3,3% от общей площади многоквартирной застройки.

Семьи, имеющие трех и более детей, молодые семьи, а также лица, проживающие в аварийном жилищном фонде - это категории граждан, которые не имеют возможности приобретения нового жилья, в связи с высокой стоимостью жилья по сравнению с доходами граждан. Рост цен на недвижимость жилья на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.

На территории Находкинского городского округа за период реализации краевой целевой программы "Квартира молодой семье" на 2002 - 2010 годы 95 семей Находкинского городского округа улучшили свои жилищные условия. В 2013 году в рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы 31 молодая семья улучшила свои жилищные условия.

На момент разработки муниципальной программы на территории Находкинского городского округа проживало в аварийном жилищном фонде около 1219 человек. В целях удовлетворения существующей потребности в переселении данной категории граждан, при отсутствии соглашения об изъятии жилых помещений путем выкупа, необходимо приобретение благоустроенных жилых помещений и многоквартирных домах, расположенных на территории города Находка.

В 2014 году в рамках реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=56FFFA348ED7F8E178767B9448BFCC8A45853D2800CDBD4AC738965985E9AFD57F62E70F7DAF3CEFF53EDADE91A7FEB5CE0EF1241F0EBA6EF74249r6AEH) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2013 - 2017 годы с учетом необходимости развития малоэтажного и жилищного строительства", утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа № 838 от 30 апреля 2014 года, переселено 525 граждан в благоустроенные жилые помещения.

На текущий момент существует ряд проблем, сдерживающих развитие жилищного строительства на территории Находкинского городского округа:

- обеспечение градостроительной документацией и документацией территориального планирования Находкинского городского округа;

- обеспечение жилой застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. В целях решения этих проблем, необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной инфраструктур;

ресурсные ограничения строительного комплекса: низкая конкурентоспособность отечественных строительных материалов, используемых при строительстве жилья, недостаточный уровень внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов, дефицит квалифицированных кадров, особенно специалистов со средним и начальным профессиональным образованием.

Для обеспечения устойчивого развития территории, в целях принятия обоснованных управленческих решений, развития инвестиционной активности и строительства необходимо организовать разработку отдельных документов стратегического планирования.

Разработка документов стратегического планирования позволит определить основные направления развития округа в интересах населения, развития различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы.

Для решения указанных проблем и в целях улучшения ситуации на рынке жилищного строительства необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения Находкинского городского округа, в том числе путем:

- предоставления социальных выплат молодым семьям на покупку жилья либо на уплату первоначального взноса при получении ипотечных кредитов или займов;

- обеспечения земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, под строительство индивидуальных жилых домов, инженерной инфраструктурой для снижения затрат на строительство жилых домов и улучшения жилищных условий указанной категории граждан;

- строительства жилья экономкласса, обеспечивающего ценовую доступность и отвечающего современным требованиям, безопасности, энергоэффективности и экологичное, в том числе малоэтажного жилья, для последующего его выкупа и переселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения;

- уплаты выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения на приобретение пригодного для проживания жилья.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа реализуется в период 2015 - 2025 годы поэтапно. Сроки и этапы реализации подпрограмм представлены в разделе 2 соответствующих подпрограмм.

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы

[Сведения](#P405) о показателях (индикаторах) Программы представлены в Приложении 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы указана в разделе 3 Подпрограмм.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации Программы.

Механизм реализации Программы основан:

- на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Находкинского городского округа, предоставленных субсидий из бюджета Приморского края и федерального бюджета;

- на разграничении полномочий и ответственности исполнителей, соисполнителей и участников Программ и направлен на обеспечение достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе.

Каждый структурный элемент Программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач Программы. Решение всего комплекса задач Программы обеспечивает достижение поставленной цели Программы.

В соответствии с целевой направленностью Программы выделяется следующее:

1. Подпрограммы:

1) в сфере развития жилищного строительства, а также создания условий для повышения доступности покупки жилья гражданами на территории Находкинского городского округа предусматривается реализация подпрограмм "[Обеспечение жильем молодых семей](#P4060) Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, "[Обеспечение земельных участков](#P4521), предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года;

2) в сфере создания безопасных условий проживания населения Находкинского городского округа предусматривается реализация [подпрограммы](#P6388) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2018 годы. Подпрограмма направлена на обеспечение процесса своевременного замещения выбывающего из эксплуатации жилищного фонда и содействие развитию жилищного строительства в Находкинском городском округе.

2. Отдельные мероприятия:

1) мероприятия по завершении переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) разработка документов территориального планирования;

3) разработка отдельных документов стратегического планирования.

Реализация мероприятий подпрограмм "[Обеспечение земельных участков](#P4521), предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года; "[Переселение граждан](#P6388) из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2018 годы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация мероприятий [подпрограммы](#P4060) "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года" осуществляется посредством предоставления социальных выплат молодым семьям, признанным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, состоящих на учете при администрации Находкинского городского округа.

Реализация отдельных мероприятий "Мероприятия по завершении переселения граждан из аварийного жилищного фонда", "Разработка документов территориального планирования" и "Разработка отдельных документов стратегического планирования" осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа.

Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа организует реализацию Программы, организует внесение изменений в Программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы и ожидаемых результатов [подпрограммы](#P4521) "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года" и отдельного мероприятия "Разработка документов территориального планирования".

Управление жилищно-коммунального хозяйства несет ответственность за реализацию мероприятий и достижение целевых показателей (индикаторов) [подпрограммы](#P6388) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2018 годы и отдельного мероприятия "Мероприятия по завершении переселения граждан из аварийного жилищного фонда".

Отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа несет ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы и достижение целевых индикаторов и показателей [подпрограммы](#P4060) "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года.

Управление экономики, предпринимательства и потребительского рынка несет ответственность за реализацию отдельного мероприятия "Разработка документов стратегического планирования".

Соисполнители Программы:

- управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа;

- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;

- управление имуществом администрации Находкинского городского округа;

- отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;

- отдел экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;

- отдел учета и распределения жилья муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством";

- муниципальное казенное учреждение "Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка";

- муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства".

В целях контроля реализации Подпрограмм ответственным исполнителем и соисполнителями осуществляется мониторинг реализации Подпрограмм на основе ежегодных отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограмм и ежеквартальных отчетов о ходе реализации Подпрограмм.

По результатам проведения ежеквартального мониторинга ответственный исполнитель Подпрограммы (мероприятий) представляет в управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации Подпрограммы (мероприятий) за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в разрезе источников финансирования с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий и результатов реализации основных мероприятий (мероприятий) согласно форме, установленной действующим законодательством РФ.

В срок до 18 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляют в управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа отчет о реализации мероприятий подпрограмм для подготовки годового отчета и оценки эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель - управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации Программы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа в срок до 20 марта года, следующего за отчетным годом.

Описание механизмов реализации мероприятий подпрограмм представлено в разделе 4 соответствующей подпрограммы.

5. Прогнозная оценка расходов Программы

Прогнозная [оценка](#P636) расходов Программы по подпрограммам и мероприятиям приведена в приложении N 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное [обеспечение](#P2460) реализации муниципальной программы, которая финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по подпрограммам и мероприятиям приведена в приложении N 3 к Программе.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценки эффективности Программы будет производиться согласно [Методике](#P3969) оценки эффективности муниципальной программы представленной в приложении 5 к Программе.

8. План реализации Программы

[План](#P3538) реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  "Обеспечение  доступным жильем  жителей Находкинского  городского округа  на 2015 - 2017 годы и  на период до 2025 года",  утвержденную постановлением  администрации Находкинского  городского округа от 29.08.2014 N 1611  (в редакции постановления от 30.03.2022 №362)  СВЕДЕНИЯ  О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАХОДКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ  И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Показатель (индикатор) наименование) | Ед. измерения | Значения показателей, год | | | | | | | | | | | | Ожидаемые конечные результаты |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 0 | 40 | 33 | 40 | 40 | 36 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 529 |
| 3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.2. | Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 3.3. | Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3.4. | Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами | ед. | 0 | 95 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 53 | 50 | - | 500 |
| 4. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2020 годы" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших выкупную цену за изымаемые жилые помещения | чел. | 525 | 339 | 235 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
| 4.2. | Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах | ед. | 233 | 162 | 125 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
| 4.3. | Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах | кв. м | 8219,6 | 7139,4 | 5400,1 | 2152,5 | 45,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22957,5 |
| 5. | Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Разработка документов территориального планирования | да/нет (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5.2. | Разработка документов стратегического планирования | да/нет (1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение

доступным жильем

жителей Находкинского

городского округа

на 2015 - 2017 годы и

на период до 2025 года",

утвержденную постановлением

администрации Находкинского

городского округа от 29.08.2014 N 1611

(в редакции постановления от 30.03.2022 №362)

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2017 ГОДЫ И

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА"

Таблица Приложения №2 приведена отдельным файлом в формате Ecxel.

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Обеспечение

доступным жильем

жителей Находкинского

городского округа

на 2015 - 2017 годы и

на период до 2025 года",

утвержденную постановлением

администрации Находкинского

городского округа от 29.08.2014 N 1611

(в редакции постановления от 30.03.2022 №362)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ.)

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2017 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА"

Таблица Приложения №3 приведена отдельным файлом в формате Ecxel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе  "Обеспечение  доступным жильем  жителей Находкинского  городского округа  на 2015 - 2017 годы и  на период до 2025 года",  утвержденную постановлением  администрации Находкинского  городского округа от 29.08.2014 N 1611  (в редакции постановления от 30.03.2022 №362)  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ  НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015 - 2017 ГОДЫ  И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Отв. исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Предоставление молодым семьям Находкинского городского округа - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья экономкласса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории города Находка | Ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 2015 - 2025 | Количество проведенных приемов | ед. | - | - | - | 46 | 46 | 46 | | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2.2. | Признание молодых семей, проживающих и зарегистрированных на территории города Находка, нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | Ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 2025 | кол-во семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях | ед | + | + | + | 40 | 36 | 40 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 2.3 | Прием заявлений от молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на участие в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2025 годы | Ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 2025 | Кол-во принятых заявлений | ед | + | + | + | 40 | 36 | 40 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 2.4. | Признание молодых семей, имеющих достаточные доходы для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2025 годы | Ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 2025 | Кол-во заключений о признании молодых семей имеющих достаточные доходы | ед. | + | + | + | 40 | 36 | 40 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 2.5. | Признание молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2025 годы | Ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 2025 | Кол-во решений протоколов заседания комиссии по признанию молодых семей - участниками подпрограммы | ед. | + | + | + | 40 | 36 | 40 | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 2.6 | Формирование и предоставление списка молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2025 годы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья экономкласса, в очередном финансовом году | Ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 2025 | количество списков | ед. | + | + | + | 40 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.7 | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство | Ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | 2025 | Количество свидетельств | шт. | + | + | + | 40 | 36 | 40 | | 15 | 13 | 60 | 60 | 60 |
| 2.8. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - участникам подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2025 годы | Ответственный исполнитель - отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Находкинского городского округа | 2025 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | кол-во семей | + | + | + | 40 | 36 | 40 | | 15 | 13 | 60 | 60 | 60 | 18 |
| 3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и транспортной инфраструктурами | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Ответственный исполнитель - МКУ "Находка ДАГиЗ" | гонгов | Количество территорий, на которых утверждены ППМТ | кол-во территорий | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Выполнение работ по инженерным изысканиям | Ответственный исполнитель МКУ "УКС" | 2016 - 2022 | Количество положительных заключений государственной экспертизы | кол-во территорий | 0 | + | + | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры |
| 3.3. | Выполнение кадастровых работ | Ответственный исполнитель - МКУ "Находка ДАГиЗ" | 2016 - 2020 | Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет | кол-во земельных участков | 0 | + | + | 37 | 10 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Разработка проектно сметной и рабочей документации | Ответственный исполнитель МКУ "УКС" | 2017 - 2025 | Количество территорий, на которые утверждена ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы | кол-во территорий | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3.5. | Строительство дорожной инфраструктуры | Ответственный исполнитель МКУ "УКС" | 2017 - 2025 | Количество территорий с построенной дорожной инфраструктурой | кол-во территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 4. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2018 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Обеспечение процесса приобретения благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа.  2. Организация процедуры уплаты выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), на вторичном рынке жилья, либо строительство малоэтажных домов, либо уплата выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде | Ответственный исполнитель - управление имуществом администрации Находкинского городского округа | 2018 | Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений, либо количество изъятых жилых помещений в аварийном жилищном фонде путем выкупа | ед. | 162 | 125 | 51 | 1 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших выкупную цену за изымаемые жилые помещения. Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах |
| 4.2. | Переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах | Ответственный исполнитель - отдел по жилью администрации Находкинского городского округа Управление имуществом | 2018 | Количество граждан переселенных в благоустроенные жилые помещения, либо количество граждан получивших возмещение за изъятые | чел. | 339 | 235 | 97 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Снос аварийных домов | Ответственный исполнитель - УЖКХ администрации НГО | 2018 | количество снесенных аварийных домов | ед. | 20 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Отдельные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятия по завершении переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет субсидий из краевого бюджета | Ответственный исполнитель - управление имуществом администрации |  | количество жилых помещений в аварийном жилищном фонде, переселение граждан из которых завершено | ед. | 0 | 0 | 137 | 41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Внесение изменений в Генеральный план Находкинского городского округа | ответственный исполнитель - УАГиР администрации НГО | 2018 - 2020 | Кол-во утвержденных проектов внесения изменений в Генеральный план НГО | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Разработка документов территориального планирования |
| 5.3. | Разработка стратегии социально экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально экономического развития Находкинского городского округа | ответственный исполнитель - УЭПРиП администрации НГО | 2019 | Кол-во утвержденных стратегий социально-экономического развития и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка документов стратегического планирования |
| 5.4. | Образование земельных участков в целях их бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей | ответственный исполнитель - УАГиР администрации НГО | 2019 - 2025 | Количество кадастровых выписок о земельном участке | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой |

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Обеспечение доступным

жильем жителей

Находкинского

городского округа

на 2015 - 2017 годы и

на период до 2025 года"

( в редакции постановлений от 22.07.2019 №1188,

от 27.12.2019 №2100)

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:



где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Или:



для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iц больше 1, значение Iц принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:



где:

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:



где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1);

kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы, где:



где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

2. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА"

(в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 22.07.2019 [№ 1188](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8CA10EB2E31B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E374457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 27.12.2019 [№ 2100](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA203B6EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E384457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 02.07.2020 [№ 741](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA403B4EC1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E374457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 30.03.2022 [№ 362](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF89AB02B1EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E364457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H))

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей

Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы

и на период до 2025 года"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел учета и распределения жилья муниципального казенного учреждение "Управление городским хозяйством" (далее - ОУ и РЖ МКУ "УГХ") |
| Структура подпрограммы | Мероприятия подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации подпрограммы | [Особенности](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357A8E4EEDBC89A95DE8BE1D06CE0F7785EB5402DDC5DA67E8BDCC6C0F751A0EBB15AE7C560FFC1BA7sAA0H) реализации отдельных мероприятий "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050; Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385B304457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па |
| Цели подпрограммы: | - предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям Находкинского городского округа, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы: | 1. Предоставление молодым семьям участникам основного мероприятия социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство жилого дома экономкласса;  2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка общего объема средств, направленных на мероприятия финансирования подпрограммы, за счет всех источников в 2015 - 2025 годах составляет 307889,22 тыс. руб., в том числе:  2015 год - 19476,80 тыс. руб.;  2016 год - 31757,81 тыс. руб.;  2017 год - 10000,00 тыс. руб.;  2018 год - 10000,00 тыс. руб.;  2019 год - 39136,62 тыс. руб.;  2020 год - 10000,00 тыс. руб.;  2021 год - 40655,97 тыс. руб.;  2022 год - 41229,81 тыс. руб.;  2023 год - 43994,94 тыс. руб.;  2024 год - 46637,27 тыс. руб.;  2025 год - 15000,00 тыс. руб.  Прогнозная оценка объема средств,  привлекаемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет:  Субсидии из федерального бюджета: 11305,78 тыс. руб., в том числе:  2015 год - 0 тыс. руб.;  2016 год - 11305,78 тыс. руб.;  2017 год - 0,00 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб.; |
|  | 2022 год - 0,00 тыс. руб.;  2023 год - 0,00 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.  Субсидии из бюджета Приморского края: 161583,44 тыс. руб., в том числе:  2015 год - 9476,8 тыс. руб.;  2016 год - 10452,03 тыс. руб.;  2017 год - 0 тыс. руб.;  2018 год - 0 тыс. руб.;  2019 год - 29136,62 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 25655,97 тыс. руб.;  2022 год - 26229,81 тыс. руб.;  2023 год - 28994,94 тыс. руб.;  2024 год - 31637,27 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Находкинского городского округа составляет 135000,00 тыс. руб., в том числе:  2015 год - 10000,00 тыс. руб.;  2016 год - 10000,00 тыс. руб.;  2017 год - 10000,00 тыс. руб.;  2018 год - 10000,00 тыс. руб.;  2019 год - 10000,00 тыс. руб.;  2020 год - 10000,00 тыс. руб.;  2021 год - 15000,00 тыс. руб.;  2022 год - 15000,00 тыс. руб.;  2023 год - 15000,00 тыс. руб.;  2024 год - 15000,00 тыс. руб.;  2025 год - 15000,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств, направленных на мероприятия финансирования подпрограммы, за счет местного бюджета в 2015 - 2025 годах составляет 257226,15 тыс. руб., в том числе:  2015 год - 10000,0 тыс. руб.;  2016 год - 10000,00 тыс. руб.;  2017 год - 10000,00 тыс. руб.;  2018 год - 35928,32 тыс. руб.;  2019 год - 39136,63 тыс. руб.;  2020 год - 10000,00 тыс. руб.;  2021 год - 33655,97 тыс. руб.;  2022 год - 34736,28 тыс. руб.;  2023 год - 36884,47 тыс. руб.;  2024 год - 36884,47 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа молодых семей, улучшивших жилищные условия, составит с 40 семей в 2015 году до 529 семей к концу 2025 года |

1. Общая характеристика сферы реализации

подпрограммы (в том числе основных проблем)

Разработка и реализация Подпрограммы на территории Находкинского городского округа (далее - городской округ) осуществляется в соответствии с [особенностями](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357A8E4EEDBC89A95DE8BE1D06CE0F7785EB5402DDC5DA67E8BDCC6C0F751A0EBB15AE7C560FFC1BA7sAA0H) реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 и государственной [программой](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385B304457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па.

В период с 2002 по 2010 годы на территории Находкинского городского округа была реализована краевая целевая программа "Квартира молодой семье" на 2002 - 2010 годы. За весь период программы 95 семей Находкинского городского округа улучшили свои жилищные условия.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5B98BAB0FB0E1465B99067DD2AC1B5B8D818A6DE2BCD938582F4D03BBs1A6H) администрации Находкинского городского округа от 18 июля 2012 года № 1306, утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2013 - 2015 годы, в рамках которой за 2013 - 2014 годы 57 молодых семей получили свидетельства на получение социальных выплат для приобретения (строительства) стандартного жилья.

Несмотря на реализацию вышеперечисленных программ, в Находкинском городском округе на 1 февраля 2016 года по данным отдела учета и распределения жилья Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий более 100 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь в покупке жилья на льготных условиях либо предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Приморском крае, позволит обеспечить кадрами учреждения здравоохранения, образования и культуры Находкинского городского округа. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан Находкинского городского округа позволит сформировать экономически активный слой населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным значением;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и краевом уровнях, органов местного самоуправления.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие Находкинского городского округа.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом, что позволит разработать и реализовать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на совершенствование системного подхода к решению жилищной проблемы молодых семей Находкинского городского округа.

Таким образом, принятие подпрограммы позволит молодым семьям улучшить жилищные условия.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годы и на период 2025 года в один этап.

3. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

[Сведения](#P405) о показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в Приложении 1 к Программе.

Показатель (индикатор) "Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия" определяется на основании копии свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы осуществляются ответственным исполнителем - отделом по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа, а также соисполнителями - отделом учета и распределения жилья муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством", муниципальным казенным учреждением "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа".

Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание поддержки молодым семьям - участникам Подпрограммы в улучшении жилищным условий посредством предоставления субсидий, выделяемых из федерального, краевого бюджета и средств бюджета Находкинского городского округа на социальный выплаты для приобретения (строительство) стандартного жилья (далее - субсидии, социальные выплаты).

Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставляются и используются молодыми семьями в соответствии с [приложением № 1](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357A8E4EEDBC89A95DE8BE1D06CE0F7785EB5402DDC0DD69EBE9967C0B3C4D02A714B6625211FCs1A9H) к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Находкинского городского округа обеспечивает размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения в установленном законодательстве порядке.

В целях реализации Подпрограммы ответственный исполнитель отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа (далее - управление):

1. Осуществляет сбор данных об участниках Подпрограммы, формирование единой информационной базы данных об участниках Подпрограммы. Порядок формирования списков участников Подпрограммы и внесения изменений в утвержденные списки установлен в [приложениях 13](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC6385A384457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), [14](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC63857364457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) к государственной подпрограмме Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па;

2. Производит расчет для признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке, установленном [приложением №1](#P4255) к Подпрограмме, и принимает соответствующее решение;

3. Принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей программы. Указанные решения принимаются на основании протокола рабочего заседания, который утверждается начальником управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа";

4. Выдает участникам Подпрограммы бланки свидетельств, изготовленных департаментом по делам молодежи Приморского края (далее - Департамент), о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы;

5. Обеспечивает взаимодействие между соисполнителями мероприятий по реализации Подпрограммы;

6. Ежегодно при формировании бюджета Находкинского городского округа на очередной финансовый год определяет объем бюджетных ассигнований для выполнения полномочий Находкинского городского округа по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения жилого помещения;

7. Направляет в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Находкинского городского округа текущие заявки на финансирование Подпрограммы;

8. Ежегодно отправляет ответственному исполнителю Программы отчет о ходе реализации Подпрограммы в срок до 18 февраля текущего финансового года;

9. При завершении реализации Подпрограммы направляет ответственному исполнителю Программы отчет об итогах ее реализации, включая информацию о достижениях установленных Подпрограммой плановых значений целевых индикаторов, а в случае несоответствия показателей причинах такого несоответствия.

Соисполнители Подпрограммы в целях реализации мероприятий осуществляют:

1. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей, проживающих и зарегистрированных по месту жительства на территории Находкинского городского округа.

2. Принимает участие в признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы, утвержденного норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, который равен средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Приморскому краю, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Для участия в Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, признанные в установленном порядке органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях, молодая семья должна иметь постоянную регистрацию на территории Находкинского городского округа.

5. Прогнозная оценка расходов Подпрограммы

Прогнозная [оценка](#P636) расходов мероприятий Подпрограммы за счет всех средств бюджетов приведена в приложении № 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P2460) подпрограммы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджетов приведено в приложении № 3 к Программе.

7. Оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться согласно [методике](#P3969) оценки эффективности муниципальной программы, представленной в приложении 5 к Программе.

8. План реализации подпрограммы

[План](#P3538) реализации Подпрограммы представлен в приложении 4 к Программе.

Приложение № 1

к подпрограмме

"Обеспечение жильем

молодых семей

Находкинского

городского округа"

на 2015 - 2017 годы

ПОРЯДОК

ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ,

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, ЛИБО ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ В ЧАСТИ,

ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

(в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 22.07.2019 [№ 1188](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8CA10EB2E31B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E374457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 27.12.2019 [№ 2100](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA203B6EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E384457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 30.03.2022 [№ 362](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF89AB02B1EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E364457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H))

1. Настоящий Порядок определяет условия признания молодой семьи, претендующей на участие в муниципальной подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа", имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты (далее - молодая семья, имеющая достаточные доходы) на приобретение (строительство) стандартного жилья.

2. Для целей настоящего Порядка под достаточными доходами понимаются доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы (далее - достаточные доходы).

3. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется Отделом по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа при соблюдении одного из следующих условий:

- возможность получения одним из членов молодой семьи жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение (строительство) стандартного жилья в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости стандартного жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы;

- наличие у одного из членов молодой семьи банковских вкладов в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости стандартного жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы;

- наличие права на получение материнского (семейного) капитала в размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости стандартного жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы.

4. Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в Отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа следующие документы:

- информационное письмо банка и (или) иной организации, предоставляющей кредиты и (или) займы (в том числе ипотечные жилищные кредиты), о возможности получения молодой семьей кредита и (или) займа (в том числе ипотечного) на приобретение (строительство) стандартного жилья с указанием размера кредита и (или) займа по форме к настоящему Порядку;

- документ, подтверждающий наличие у молодой семьи банковских вкладов, с указанием размера вкладов;

- государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

5. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в [пункте 4](#P4277) настоящего Порядка, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при наличии нотариально оформленной доверенности.

6. Отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа, в 4-дневный срок осуществляет расчеты по достаточности доходов молодой семьи в соответствии с методикой и принимает решение о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

7. После получения решения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей доходы, если объем средств кредита и (или) займа, и (или) размер банковского вклада, и (или) размер материнского (семейного) капитала больше или равен расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы, либо об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы (с указанием причин отказа), если объем средств кредита и (или) займа, и (или) размер банковского вклада, и (или) размер материнского (семейного) капитала меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты в рамках подпрограммы один экземпляр заключения Отдел по делам молодежи управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа, в 10-дневный срок направляет молодой семье.

8. В случае непризнания молодой семьи имеющей достаточные доходы члены молодой семьи вправе повторно подать документы в соответствии с настоящим Порядком при изменении обстоятельств, подтверждающих наличие у молодой семьи достаточных доходов и (или) иных денежных средств в целях участия в подпрограмме.

Приложение № 1

к Порядку

признания молодой

семьи имеющей

достаточные доходы,

позволяющие получить

кредит, либо иные

денежные для оплаты

расчетной (средней)

стоимости жилья в части,

превышающей размер

предоставляемой

социальной выплаты

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ДОХОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ,

ЛИБО ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ МОЛОДОЙ

СЕМЬИ ИМЕЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ И (ИЛИ) ИНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ (СРЕДНЕЙ) СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ИЛИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

(в редакции постановления администрации Находкинского городского округа

от 27.12.2019 № 2100)

Оценка доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома), а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим кредитам и займам, осуществляется поэтапно в соответствии с предполагаемым назначением социальной выплаты осуществляются в следующем порядке:

1 этап - определение расчетной (средней) стоимости жилья;

2 этап - определение размера социальной выплаты;

3 этап - определение части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;

4 этап - сравнение максимально возможной суммы кредита (займа), который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;

5 этап - сравнение оставшейся части расчетной (средней) стоимости с суммой сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимостью жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи.

Первый этап.

Определение расчетной (средней) стоимости жилья (СтЖ) осуществляется в соответствии с условиями муниципальной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Находкинскому городскому округу;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями указанной подпрограммы: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Второй этап.

Определение размера социальной выплаты (СВ) осуществляется в соответствии с условиями муниципальной подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы:

для молодых семей, не имеющих детей, - 30% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой на первом этапе (СВ = СтЖ x 30%);

для молодых семей, имеющих одного и более детей, - 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой на первом этапе (СВ = СтЖ Х 35%).

Третий этап.

Определение части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер субсидии на приобретение жилья (ЧСтЖ), осуществляется путем вычитания из размера расчетной (средней) стоимости жилья размера социальной выплаты:

ЧСтЖ = СтЖ - СВ.

Четвертый этап.

Сравнение максимально возможной суммы кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них (МСк), и части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты (ЧСтЖ), осуществляется путем вычитания из максимально возможной суммы кредита (займа), указанного в документе, выданном банком или иной организацией, уставом которой предусмотрено предоставление кредитов (займов), в части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты:

МСк - ЧСтЖ.

Если МСк больше либо равна ЧСтЖ, то молодая семья признается имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты уже на данном этапе. При этом осуществление дальнейшей оценки доходов молодой семьи не производится.

Если МСк меньше ЧСтЖ, то оценка доходов и иных денежных средств должна осуществляться на следующем этапе исходя из части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер максимально возможной суммы кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них (далее - оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости).

Пятый этап.

Сравнение осуществляется путем вычитания из оставшейся части расчетной (средней) стоимости суммы сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи.

При этом документ о рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи, должен соответствовать условиям, установленным Порядком.

Если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости меньше либо равна сумме сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи, то молодая семья признается имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Если оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости больше суммы сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимости жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи, то молодая семья не может быть признана имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по полученным молодой семьей ипотечным жилищным кредитам, займам, а также платежа в счет оплаты паевого взноса расчет оценки доходов и иных денежных средств для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений не производится, в связи с тем, что платежеспособность проверяется Банком или иной организацией на момент заключения договора ипотечного жилищного кредитования.

Приложение № 2

к Порядку

признания молодой

семьи имеющей

достаточные доходы,

позволяющие получить

кредит, либо иные

денежные для оплаты

расчетной (средней)

стоимости жилья в части,

превышающей размер

предоставляемой

социальной выплаты

(в редакции постановления администрации Находкинского

городского округа от 27.12.2019 №2100)

СПРАВКА

Дана Ф.И.О., для предоставления в администрацию Находкинского городского округа.

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. Банком (наименование) на основании документов, подтверждающих платежеспособность Ф.И.О., принято положительное решение о предоставлении "Ипотечного кредита" в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, для приобретения жилого помещения либо строительства жилого дома в городе Находке.

Справка дана для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3

к Порядку

признания молодой

семьи имеющей

достаточные доходы,

позволяющие получить

кредит, либо иные

денежные для оплаты

расчетной (средней)

стоимости жилья в части,

превышающей размер

предоставляемой

социальной выплаты

(в редакции постановления администрации Находкинского

городского округа от 30.03.2022 №362)

Форма

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  подпись, ф.и.о. начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.  (дата) |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о признании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома), а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим кредитам и займам | |
| Молодая семья: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года подала заявление о включении ее в состав участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".  К заявлению молодой семьи приложены следующие документы:  1.  2.  Состав молодой семьи \_\_\_ человека, в том числе:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства: супруги, дети)  В соответствии с Методикой оценки доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома произведена оценка доходов и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: | |
| Расчетная (средняя) стоимость жилья | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав семьи, (чел.) | Размер общей площади для расчета размера социальной выплаты, (кв. м) | Норматив стоимости 1 кв. м, общей площади (руб. за 1 кв. м) | Расчетная (средняя) стоимость жилья (руб.) гр. 2 x гр. 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Размер социальной выплаты |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная (средняя) стоимость жилья, (руб.) | Размер социальной выплаты в процентах от расчетной (средней) стоимости жилья | Размер социальной выплаты (руб.) гр. 1 x гр. 2 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающий размер социальной выплаты |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетная (средняя) стоимость жилья (руб.) | Размер социальной выплаты (руб.) | Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты (руб.) гр. 1 - гр. 2 |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Сравнение максимально возможной суммы кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, который может быть предоставлен членам молодой семьи или одному из них, и части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимально возможная сумма кредита (займа), указанная в справке банка или иной организации (руб.) | Часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты (руб.) | Результат сравнения: гр. 1 - гр. 2 (руб.) <\*> |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| --------------------------------  <\*> - со знаком "+" указывается результат, если показатель гр. 1 больше либо равен показателю гр. 2; со знаком "-" указывается результат, если показатель гр. 1 меньше показателя гр. 2. |
|  |
| Сравнение оставшейся части расчетной (средней) стоимости жилья с суммой сбережений молодой семьи, хранящихся во вкладах в банках, и (или) рыночной стоимостью жилого помещения, находящегося в собственности членов молодой семьи |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оставшаяся часть расчетной (средней) стоимости жилья (гр. 3 предыдущей таблицы), (руб.) | Сумма сбережений и (или) рыночная стоимость жилого помещения (руб.) | Результат сравнения: гр. 1 - гр. 2 (руб.) <\*> |
| 1 | 2 | 3 |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| --------------------------------  <\*> - со знаком "+" указывается результат, если показатель гр. 1 меньше либо равен показателю гр. 2; со знаком "-" указывается результат, если показатель гр. 1 больше показателя гр. 2. | | |
|  | | |
| На основании произведенной оценки доходов и иных денежных средств молодая семья в составе \_\_\_ человека: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ признана (не признана) (ненужное зачеркнуть) молодой семьей, имеющей достаточные доходы и (или) иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилых помещений в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность лица осуществившего расчет) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (расшифровка подписи) |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. | | |

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ

ДЕТЕЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА"

(в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 22.07.2019 [№ 1188](consultantplus://offline/ref=34F62E5739DAD647830DBE3254EF8912BBE1CCDD261F45896074555DD524BBDC39E87C7963E114B437EC6A700BA5803738CF95E7B20B3E5DF3D215A63207A), 27.12.2019 [№ 2100](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA203B6EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385F314457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 02.07.2020 [№ 741](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA403B4EC1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E374457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 30.03.2022 [№ 362](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF89AB02B1EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC73958354457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H))

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение земельных участков,

предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим

трех и более детей, инженерной инфраструктурой

на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа;  - муниципальное казенное учреждение "Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка" |
| Структура подпрограммы: | Мероприятия подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации программы (при наличии) | - Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385B304457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па;  - Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A309B1E21B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385B314457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и условий жизни граждан, имеющих трех и более детей |
| Задача подпрограммы | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной и дорожной инфраструктурами |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий;  2. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры;  3. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры;  4. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка общего объема финансирования мероприятий подпрограммы составляет 427996,89 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 10487,50 тыс. руб.;  2016 год - 5065,27 тыс. руб.;  2017 год - 11600,00 тыс. руб.;  2018 год - 15412,00 тыс. руб.;  2019 год - 14482,00 тыс. руб.;  2020 год - 95922, тыс. руб.;  2021 год - 17916,00 тыс. руб.;  2022 год - 209186,55 тыс. руб.;  2023 год - 23541,57 тыс. руб.;  2024 год - 11000,00 тыс. руб.;  2025 год - 13384,00 тыс. руб.  Прогнозная оценка объема средств местного бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий подпрограммы составляет 149428,86 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 5487,50 тыс. руб.;  2016 год - 5065,27 тыс. руб.;  2017 год - 11600,00 тыс. руб.;  2018 год - 13684,00 тыс. руб.;  2019 год - 12754,00 тыс. руб.;  2020 год - 25922 тыс. руб.;  2021 год - 17916,00 тыс. руб.;  2022 год - 9074,52 тыс. руб.;  2023 год - 23541,57 тыс. руб.; |
|  | 2024 год - 11000,00 тыс. руб.;  2025 год - 13384,00 тыс. руб.  Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств из краевого бюджета составляет 278568,03 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 5000,000 тыс. руб.;  2016 год - 0,000 тыс. руб.;  2017 год - 0,000 тыс. руб.;  2018 год - 1728,00 тыс. руб.;  2019 год - 1728,00 тыс. руб.;  2020 год - 70000,00 тыс. руб.;  2021 год - 0,00 тыс. руб.;  2022 год - 200112,03 тыс. руб.;  2023 год - 0,00 тыс. руб.;  2024 год - 0,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 104561,84 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 5487,50 тыс. руб.;  2016 год - 5065,27 тыс. руб.;  2017 год - 11600,00 тыс. руб.;  2018 год - 4936,60 тыс. руб.;  2019 год - 6025,27 тыс. руб.;  2020 год - 22048,46 тыс. руб.;  2021 год - 4396,46 тыс. руб.;  2022 год - 7460,71 тыс. руб.;  2023 год - 26541,57 тыс. руб.;  2024 год - 11000,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.  Объем средств местного бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий подпрограммы составляет 104561,84 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 5487,50 тыс. руб.;  2016 год - 5065,27 тыс. руб.;  2017 год - 11600,00 тыс. руб.;  2018 год - 4936,60 тыс. руб.;  2019 год - 6025,27 тыс. руб.;  2020 год - 22048,46 тыс. руб.;  2021 год - 4396,46 тыс. руб.;  2022 год - 7460,71 тыс. руб.;  2023 год - 26541,57 тыс. руб.;  2024 год - 11000,00 тыс. руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  1. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий к концу 2017 г. составит 2 территории.  2. Увеличение количества территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры составит с 2 единиц в 2017 году до 12 единиц к концу 2025 г.  3. Увеличение количества территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры составит с 3 единиц в 2017 году до 4 единиц к концу 2025 года.  Увеличение количества земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами с оставит с 95 единиц в 2015 году до 777 единиц к концу 2025 года |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

(в том числе основных проблем)

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Находкинского городского округа является развитие жилищного строительства с целью улучшения жилищных условий граждан Находкинского городского округа.

Ежегодно общая площадь жилищного фонда Находкинского городского округа увеличивается. За период 2011 - 2013 годов было введено 146242,1 кв. м общей площади жилья.

Таблица 1

Динамика ввода в действие жилых домов

на территории Находкинского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилья, введенного в эксплуатацию | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные жилые дома, кв. м | 12949,7 | 39475,1 | 13306,6 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома, кв. м | 18453,3 | 32985,0 | 29072,4 |
|  | ВСЕГО: | 31403,0 | 72460,1 | 42379,0 |

В жилищном фонде Находкинского городского округа преобладают многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, доля которых составляет порядка 70%.

На 1 января 2014 года общая площадь жилищного фонда Находкинского городского округа составляла 3487,3 тыс. кв. м, из него в муниципальной собственности - 178,1 тыс. кв. м, в частной собственности - 3304,9 тыс. кв. м.

На 1 января 2014 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, составила 22,2 кв. м.

Одним из приоритетных и перспективных направлений развития сферы жилищного строительства является строительство индивидуального жилья, обеспечение его доступности для всех категорий населения, соответствия жилищного фонда потребностям населения по комфортности. Свой дом на своей земле - это серьезный фактор улучшения социального самочувствия, укрепления семьи, закрепления населения на территории.

Одной из проблем, препятствующей развитию индивидуального жилищного строительства, является обеспечение земельных участков, выделяемых под строительство, инженерной и дорожной инфраструктурами.

Решение этой проблемы позволит стимулировать частную инициативу граждан в жилищном строительстве.

Для обеспечения потребностей граждан Находкинского городского округа, имеющих трех и более детей, обладающих правом на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, потребуется освоение под жилую застройку 803,9 га земли и обеспечение этих территорий инженерной и дорожной инфраструктурами.

С 1 января 2014 года под индивидуальную застройку для граждан, имеющих трех и более детей, обладающих правом на бесплатное получение земельного участка, определены территории, представленные в таблице 2 настоящего раздела.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2  Территории, определенные под индивидуальную  жилую застройку для граждан, имеющих трех и более детей,  обладающих правом бесплатного получения земельного участка | | | | | |
| N п/п | Проекты планировки и межевания | Общая площадь проекта планировки и межевания, га | Площадь земельных участков, га | Количество земельных участков, определенных проектами планировки и межевания | Количество предоставленных земельных участков <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория, ограниченная береговой полосой озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь Антарес и дорогой Владивосток - Находка в г. Находке | 145,4 | 52,63 | 293 | 277 |
| 2 | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находке | 93,6 | 18,5 | 121 | 121 |
| 3 | Территория, ограниченная ул. Загородной, ЛЭП-220, существующим проездом к промышленной базе ООО "Дальрыбснаб" в г. Находке | 28,2 | 5,32 | 38 | 28 |
| 4 | Территория, ограниченная улицей Суханова, границей зоны малоэтажной жилой застройки и руслом ручья в городе Находке | 24,5 | 4,18 | 24 | 22 |
| 5 | Территория, ограниченная ул. Спортивной, ул. Батарейной и ул. Простоквашино в г. Находке | 31 | 4,75 | 31 | 31 |
| 6 | Территория, ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находке | 18,8 | 4,18 | 22 | 22 |
| 7 | ул. Богатырская, в г. Находке | - | 1,15 | 7 | 7 |
| 8 | Территория, ограниченная ул. Светлой, ул. Набережной и магистральной дорогой районного значения Ливадия - Душкино в г. Находке, в п. Среднем | 43,8 | 38 | 185 | 185 |
| 9 | Территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией 110 кВ в г. Находке | 124,7 | 44,8 | 374 | 302 |
| 10 | Территория, ограниченная автодорогой Душкино - Ливадия и границей зоны сельскохозяйственного использования в г. Находке, в п. Ливадии | 160,9 | 71,2 | 294 | 292 |
| 11 | Территория, ограниченная дорогой Душкино - Ливадия, ул. Подсобной в п. Средний и ул. Колхозной в п. Авангард | 219,9 | 29,4 | 262 | 49 |
| 12 | Территория, расположенная в районе ул. Лесная в п. Ливадия | - | - | 6 | 6 |
|  | ВСЕГО: | 890,8 | 274,11 | 1657 | 1293 |

--------------------------------

<\*> - земельные участки, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

За период с 2011 года по 1 января 2015 года в администрацию Находкинского городского округа обратилось 851 гражданина, имеющих трех и более детей, обладающих правом на бесплатное получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

На 1 января 2015 года в собственность граждан, имеющих трех и более детей, было предоставлено 673 земельных участка, по состоянию на 01.10.2019 - предоставлено 1319 земельных участка, а на 01.11.2019 - 1330 земельных участка.

В целях исполнения [ст. 16](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357D8943E0BD8DA95DE8BE1D06CE0F7785EB5402DDC5DE63E5BBCC6C0F751A0EBB15AE7C560FFC1BA7sAA0H) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация обеспечения этих земельных участков дорожной и инженерной инфраструктурами, требует значительных бюджетных расходов капитального характера на плановой долгосрочной основе и не решается в пределах одного финансового года. Наиболее эффективным методом решения существующей проблемы является применение программно-целевого метода.

Согласно [ст. 179](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357D8841E0B987A95DE8BE1D06CE0F7785EB5402DDC5DC62E8BDCC6C0F751A0EBB15AE7C560FFC1BA7sAA0H) Бюджетного кодекса РФ решением о бюджете на финансовый год и плановый период утверждается объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы/подпрограммы и целевая статья расходов бюджета.

Государственными программами Приморского края предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальных программам субъекта Российской Федерации. Порядки предоставления и распределения указанных субсидий устанавливаются соответствующей программой.

В рамках участия в государственных программах "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2021 годы и "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы на получение субсидий администрацией НГО подаются заявки, с учетом утвержденного решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат;

3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Результаты проведения оценки эффективности реализации Подпрограммы за 2018 следующие:

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы не осуществлялась, в связи с тем, что целевые показатели (индикаторы) подпрограммы не были предусмотрены к реализации в 2018 г., ввиду достижения целей и решения задач поставленных в 2017 г., которые были не реализованы, ввиду не исполнения условий муниципального контракта Подрядчиком.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 0,56. Ввиду несвоевременного исполнения Подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам, образуется проблема освоения бюджетных средств и дальнейшего планирования объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы составляет 1, что является нормой.

4. Проводя расчет оценки эффективности реализации подпрограммы на основе оценок критерий, результат эффективности реализации Подпрограммы признается средним.

Для достижения высокой эффективности реализации Подпрограммы возникла необходимость внесения изменений в данную подпрограмму, в части продления сроков ее реализации, изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и уточнение сведений о показателях (индикаторах).

Период реализации Подпрограммы на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года не позволяет осуществить реализацию поставленной задачи. Продление сроков реализации Подпрограммы позволит планомерно реализовывать ее мероприятия, по достижению поставленной задачи по обеспечению земельных участков граждан, имеющих трех и более детей, дорожной и инженерной инфраструктурой.

Проектом бюджета Находкинского городского округа на 2020 и плановый период 2021 - 2022 гг. предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий, что позволит увеличить значения целевых показателей Подпрограммы.

На период до 2025 г. планируется достичь увеличения следующих показателей:

1. Показатель "Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры" увеличится с 6 до 12.

2. Показатель "Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами" увеличится с 277 до 777 земельных участков.

В рамках подпрограммы в 2015 - 2017 годах и на период до 2025 года планируется реализовать мероприятия:

1. Разработать и утвердить проект планировки и межевания территорий, представленные в [таблице 2](#P4689) к Подпрограмме.

2. Выполнить работы по инженерным изысканиям на территории, представленные в [таблице 2](#P4689) к Подпрограмме.

3. Выполнить кадастровый учет земельных участков для дорожной и инженерной инфраструктур на территориях, представленных в [таблице 2](#P4689) к Подпрограмме.

4. Разработать и утвердить проектную документацию на территориях, представленных в [таблице 2](#P4689) к Подпрограмме.

5. Обеспечить строительство дорожной и инженерной инфраструктур, к земельным участкам, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей.

Учитывая консолидированный бюджет Находкинского городского округа и принципы работы Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357D8841E0B987A95DE8BE1D06CE0F7785F9545AD1C7DE7EE0BBD93A5E33s4ADH) РФ реализация строительства дорожной инфраструктуры планируется осуществлять за счет получения субсидий по государственной [программе](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385B304457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденная постановлением администрации Приморского края от 30.12.2019 N 945-па, а строительство инженерной инфраструктуры соответственно за счет получения субсидий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA209B6EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC03C5D394457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па.

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, планируется по средством получения субсидий из бюджета Приморского края на строительство инженерной инфраструктуры, которое осуществляется путем подключения (технологического присоединения) к границам этих земельных участков.

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года" (далее - Подпрограмма) разработана в целях реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF89AA0DB3EA1B51915F71D0AB140488949B35EDBFC6265E375101B916sBA2H) Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае" и участия в государственных программах "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы и "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы на получение софинансирования.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года в один этап.

3. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы

[Сведения](#P405) о показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы:

1. Количество разработанных и утвержденных проектов планировки и межевания территорий. Показатель определяется ответственным исполнителем мероприятия на основе подписанных актов приемки-передачи выполненных работ.

2. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство дорожной инфраструктуры. Показатель определяется ответственным исполнителем мероприятия на основе подписанных актов приемки-передачи выполненных работ.

3. Количество территорий, на которых разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство инженерной инфраструктуры. Показатель определяется ответственным исполнителем мероприятия на основе подписанных актов приемки-передачи выполненных работ.

4. Количество земельных участков, обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурами. Показатель определяется ответственным исполнителем мероприятия, на основе представленных управлением землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации Подпрограммы основан на разграничении полномочий и ответственности всех исполнителей, соисполнителей и направлен на обеспечение достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в Подпрограмме.

Ответственный исполнитель - управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа в целях реализации мероприятий:

- контролирует выполнение мероприятий и отвечает за реализацию Подпрограммы в целом;

- формирует предложения к проекту муниципального правового акта администрации Находкинского городского округа о бюджете Находкинского городского округа по финансированию мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;

- обеспечивает взаимодействие между соисполнителями отдельных мероприятий Подпрограммы и координацию их действий по реализации Подпрограммы;

- направляет в управление бухгалтерского отчета и отчетности администрации Находкинского городского округа заявки на финансирование Подпрограммы;

- ежегодно отправляет в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Подпрограммы в срок до 1 марта текущего финансового года;

- при завершении реализации Подпрограммы направляет в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа отчет об итогах ее реализации, включая информацию о достижениях установленных Подпрограммой плановых значений целевых индикаторов, а в случае несоответствия показателей причинах такого несоответствия.

Соисполнители Подпрограммы в целях реализации программных мероприятий:

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы (подготовки ежеквартального отчета), оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

- несут ответственность за достижение целевых показателей Подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам. Управление имуществом администрации Находкинского городского округа осуществляет государственную регистрацию введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры:

1) муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Находкинского городского округа (далее - МКУ "УКС" НГО) осуществляет:

- контролирует сроки выполнения работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации, с организациями, заключившими муниципальные контракты на выполнение работ по разработке;

- организует проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов, если иное не предусмотрено муниципальным контрактом;

- представляет отчет о целевом использовании субсидий в уполномоченный структурный орган правительства Приморского края ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по утвержденной форме, с приложением копий подтверждающих документов;

- формирует и представляет в Правительство Приморского края необходимый пакет документов для получения и перечисления субсидий из средств краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств на разработку проектно-сметной и рабочей документации для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурами предоставленных земельных участков;

- выступает уполномоченным органом администрации Находкинского городского округа для заключения соглашения с уполномоченным органом Правительства Приморского края на получение субсидий;

- подготавливает техническое задание на выполнение работ по инженерным изысканиям и необходимые документы для осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- контролирует выполнение работ по инженерным изысканиям и в результате принимает технические отчеты с положительным заключением государственной экспертизы. Результаты работ передают в управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа;

- выступает заказчиком работ (услуг), связанных со строительством дорожной инфраструктуры;

- выступает заказчиком работ (услуг), связанных со строительством объектов коммунальной инфраструктуры;

- подготавливает документы для размещения муниципальных заказов на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий, проектированию и строительству инженерной и дорожной инфраструктуры;

2) муниципальное казенное учреждение "Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка" (далее - МКУ "Находка ДАГиЗ") осуществляет:

- подготавливает техническое задание на выполнение кадастровых работ и необходимые документы для осуществления закупок товаров, работ, услуг;

- контролирует выполнение работ по разработке межевых планов, постановке на кадастровый учет земельных участков и получения кадастровых паспортов на земельные участки;

- направляет в управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа копии кадастровых паспортов предоставленных земельных участков.

Участники Подпрограммы определяются по результатам проведения закупок для размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Мероприятие по обеспечению выполнения инженерных изысканий, реализуется с помощью проведения контроля МКУ "УКС" НГО по выполнению работ по инженерным изысканиям, по получению технических отчетов выполнения работ и положительного заключения государственной экспертизы. Реализация данного мероприятия позволит перейти к выполнению мероприятий по разработке проекта планировки и межевания территории и проектно-сметной документации.

Мероприятие по организации выполнения кадастровых работ, реализуется с помощью ведения контроля МКУ "Находка ДАГиЗ" по разработке межевых планов, постановке на кадастровый учет земельных участков и получения в кадастровых паспортов на данные земельные участки. Реализация данного мероприятия позволит перейти к выполнению мероприятиям по обеспечению разработки проектно-сметной документации и строительству дорожной и инженерной инфраструктур.

Мероприятие по обеспечению разработки проектно-сметной документации и проведение ее экспертизы реализуется с помощью контроля МКУ "УКС" НГО по выполнению работ по разработке проектной и рабочей документации и получения положительного заключения государственной экспертиза. Реализация данного мероприятия позволит перейти к выполнению мероприятия по строительству дорожной и инженерной инфраструктур.

Мероприятия по организации строительства дорожной и инженерной инфраструктуры реализуется с помощью контроля МКУ "УКС" НГО.

В рамках Подпрограммы реализация мероприятий по годам представлена в [таблице 1](#P4878) к данной Подпрограмме.

Планируемые объемы и виды строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурами земельных участков представлены в [таблице 2](#P5011) к данной Подпрограмме.

Таблица 1

План реализации мероприятий подпрограммы по годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Территории, определенные под индивидуальную застройку для граждан, имеющих трех и более детей, обладающих правом на бесплатное получение земельного участка | Кол-во предоставленных земельных участков | Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Выполнение инженерных изысканий, прохождение экспертизы | | | | | Выполнение кадастровых работ | Разработка и утверждение проектно-сметной документации | | Строительство | |
| инженерно-геодезических изысканий | инженерно-геологических изысканий | инженерно-гидрометеорологических изысканий | инженерно-экологических изысканий | инженерно-геотехнических изысканий <\*> | дорожной инфраструктуры | инженерной инфраструктуры | дорожной инфраструктуры | инженерной инфраструктуры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Территория, ограниченная береговой полосой озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь Антарес и дорогой Владивосток - Находка в г. Находке | 277 | + | + | + | 2019 г. | 2019 г. | + | + | Корректировка 2019 г. - 2020 г. | Подключение по технологическому присоединению | 2020 - 2021 гг. | Подключение по технологическому присоединению |
| 2 | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находке | 120 | + | + | | | | | + | 2019 г. - 2020 гг. | 2021 - 2022 гг. |
| 3 | Территория, ограниченная ул. Загородной, ЛЭП-220, существующим проездом к промышленной базе ООО "Дальрыбснаб" в г. Находке | 28 | + | 2020 - 2021 гг. | | | | | + | 2020 - 2021 гг. | 2023 - 2024 гг. |
| 4 | Территория, ограниченная улицей Суханова, границей зоны малоэтажной жилой застройки и руслом ручья в городе Находке | 22 | + | 2020 - 2021 гг. | | | | |  | 2020 - 2021 гг. | 2023 - 2024 гг. |
| 5 | Территория, ограниченная ул. Спортивной, ул. Батарейной и ул. Простоквашино в г. Находке | 31 | + | 2019 - 2020 гг. | | | | | + | 2020 г. | Подключение по технологическому присоедине-нию | 2022 - 2023 гг. | Подключе-ние по технологическому присоедине-нию |
| 6 | Территория, ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находке | 22 | + | 2019 - 2020 гг. | | | | | + | 2020 г. | 2022 - 2023 гг. |
| 7 | Территория, ограниченная ул. Светлой, ул. Набережной и магистральной дорогой районного значения Ливадия - Душкино в г. Находке, в п. Среднем | 185 | + | + | | | | | + | 2020 - 2021 гг. | 2024 - 2025 гг. |
| 8 | Территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией 110 кВ в г. Находке | 0 | + | 2021 г. | | | | | 2019 г. | 2022 - 2023 гг. | 2025 г. - за расчетный срок |
| 9 | Территория, ограниченная автодорогой Душкино - Ливадия и границей зоны сельскохозяйственного использования в г. Находке, в п. Ливадии | 294 | + | 2022 г. | | | | | + | 2023 - 2024 гг. | за расчетный срок |
| 10 | Территория, ограниченная дорогой Душкино - Ливадия, ул. Подсобной и Средний и ул. Колхозной в п. Авангард | 0 | + | + | | | | | + | 2020 - 2021 гг. | за расчетный срок |

--------------------------------

<\*> - выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения.

+ - мероприятие на данной территории выполнено.

Таблица 2

Планируемые объемы и виды строительно-монтажных

работ по обеспечению инженерной и дорожной

инфраструктур земельных участков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Проект планировки и межевания территории | Кол-во земельных участков | Автомобильные дороги и проезды, км | Электрические сети, км | Трансформаторная подстанция (ТП), шт. | Сети водоотведения, км | Локальные очистные, шт. | Канализационная насосная станция (КНС), шт. | Сети водоснабжения, км | Насосная станция/водонапорная башня, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Территория, ограниченная береговой полосой озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь Антарес и дорогой Владивосток - Находка в г. Находке | 277 | 13 | 26,5 | 10 | 11 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находке | 120 | 6,4 | 9,4 | 4 | 8,3 | 0 | 1 | 7,1 | 1/0 |
| 3 | Территория, ограниченная ул. Загородной, ЛЭП-220, существующим проездом к промышленной базе ООО "Дальрыбснаб" в г. Находке | 28 | 0,96 | 0,82 | 1 | 2,27 | 0 | 1 | 2,13 | 0/1 |
| 4 | Территория, ограниченная улицей Суханова, границей зоны малоэтажной жилой застройки и руслом ручья в городе Находке | 22 | 1,28 | 0,85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | 0 |
| 5 | Территория, ограниченная ул. Спортивной, ул. Батарейной и ул. Простоквашино в г. Находке | 31 | 3,75 | 1,2 | 1 | 3,3 | 0 | 1 | 1,9 | 0 |
| 6 | Территория, ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находке | 22 | 1,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
| 7 | ул. Богатырская, в г. Находке | 7 | Определяется проектом | | | | | | | |
| 8 | Территория, ограниченная ул. Светлой, ул. Набережной и магистральной дорогой районного значения Ливадия - Душкино в г. Находке, в п. Среднем | 185 | Определяется проектом | | | | | | | |
| 9 | Территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией 110 кВ в г. Находке | 0 | Определяется проектом | | | | | | | |
| 10 | Территория, ограниченная автодорогой Душкино - Ливадия и границей зоны сельскохозяйственного использования в г. Находке, в п. Ливадии | 294 | 15,6 | Уточнится проектом | 10 | 16,2 | 1 | 7 | 16,7 | 1/0 |
| 11 | Территория, ограниченная дорогой Душкино - Ливадия, ул. Подсобной в п. Средний и ул. Колхозной в п. Авангард | 264 | 20,1 | Уточнится проектом | 7 | 19,6 | 3 | Уточнится проектом | 17,3 | 1 |
|  | Итого: | 986 | 42,49 | 41,27 | 18 | 43,57 | 2 | 10 | 49,53 | 2/1 |

Исполнение Подпрограммы основано на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Находкинского городского округа, предоставленных субсидий из средств краевого бюджета в рамках реализации государственных программ Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013 - 2020 годы и "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013 - 2021 годы.

5. Прогнозная оценка расходов Подпрограммы

Прогнозная [оценка](#P636) расходов Подпрограммы по подпрограммам и мероприятиям приведена в приложении № 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджетов приведено в [приложении № 3](#P2460) к Программе и [Таблице 3](#P5180) к данной Подпрограмме.

7. Оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться согласно [Методике](#P3969) оценки эффективности муниципальной программы, представленной в приложении 5 к Программе.

8. План реализации подпрограммы

[План](#P3538) реализации Подпрограммы представлен в приложении 4 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица №3  к Подпрограмме  "Обеспечение земельных  участков, предоставленных  на бесплатной основе  гражданам, имеющим трех и  более детей, инженерной  инфраструктурой"  на 2015 - 2017 годы и  на период до 2025 года"  Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы за счет средств (тыс. руб.)  "Обеспечение земельных участков, предоставленных на  бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,  инженерной инфраструктурой" на 2015 - 2017 годы  и на период до 2025 года  (в редакции [постановления](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF89AB02B1EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC73A59304457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) администрации  Находкинского городского округа  от 30.03.2022 № 362) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование программы, отдельного мероприятии | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Всего | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Подпрограмма "Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года | Ответственный исполнитель - УАГР |  |  |  |  | 104561,84 | 0 | 0 | 5487,5 | 5065,3 | 11600 | 4936,6 | 6025,27 | 22048,46 | 4396,46 | 7460,71 | 26542 | 11000 | 0 |
| 1. | Разработка и утверждение проекта планировки и межевания территории | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" |  |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией электропередач 110 кВ в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 831 | 412 | 730146060 | 244 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Территория, ограниченная дорогой Душкино - Ливадия, ул. Подсобной в п. Средний и ул. Колхозной в п. Авангард | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 412 | 730146060 | 244 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Выполнение работ по инженерным изысканиям | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" |  |  |  |  | 26853,27 | 0 | 0 | 0 | 4446,3 | 5000 | 2542 | 3182 | 3182 | 3452 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| 2.1. | Территория, ограниченная береговой линией озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь "Антарес" и дорогой Владивосток - Находка в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146050 | 244 | 2722,86 | 0 | 0 | 0 | 180,86 | 0 | 2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Территория, ограниченная ул. Загородной, ЛЭП - 220, существующим проездом к промышленной базе ООО "Дальрыбснаб" в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Территория, ограниченная ул. Спортивной, ул. Батарейной и ул. Простоквашино в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 3868,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504,73 | 0 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730140060 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Территория, ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730140060 | 414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1726 |  |  |  |  |
| 2.6. | Территория, ограниченная ул. Светлой, ул. Набережной и магистральной дорогой районного значения Ливадия - Душкино в г. Находке, в п. Среднем | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Территория, ограниченная дорогой Душкино - Ливадия, ул. Подсобной в п. Средний и ул. Колхозной в п. Авангард | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 6790,54 | 0 | 0 | 0 | 2395,3 | 2395,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 2.8. | Территория, ограниченной автодорогой Душкино - Ливадия и границей зоны сельскохозяйственного использования в г. Находке в п. Ливадия |  | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение кадастровых работ | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" |  |  |  |  | 1802,59 | 0 | 0 | 0 | 570 | 600 | 234,6 | 97,99 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Территория, ограниченная береговой линией озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь "Антарес" и дорогой Владивосток - Находка в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 412 | 730146050 | 244 | 108,25 | 0 | 0 | 0 | 108,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец". территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 412 | 730146050 | 244 | 180,86 | 0 | 0 | 0 | 180,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Территория, ограниченная ул. Спортивной, ул. Батарейной и ул. Простоквашино в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 412 | 730116050 | 244 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Территория, ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 112 | 730116050 | 211 | 150,62 | 0 | 0 | 0 | 120,62 | 30,, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Территория, ограниченная ул. Светлой, ул. Набережной и магистральной дорогой районного значения Ливадия - Душкино в г. Находке в п. Среднем | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 412 | 730116050 | 214 | 160,27 | 0 | 0 | 0 | 160,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линии электропередач 110 кВ в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 412 | 730146050 | 214 | 97,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Территория, ограниченная дорогой Душкино - Ливадия, ул. Подсобной и п. Средний и ул. Колхозной в п. Авангард | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 112 | 730146050 | 214 | 234,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Территория, ограниченная автодорогой Душкино - Ливадия и границей зоны сельскохозяйственного использования в г. Находке, в п. Ливадии | Ответственный исполнитель - МКУ "ДАГиЗ" | 851 | 412 | 730146050 | 244 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Разработка проекто-сметной и рабочей документации | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" |  |  |  |  | 53557,94 | 0 | 0 | 5487,5 | 0 | 6000 | 6867,5 | 2745,28 | 11566,46 | 944,46 | 5960,71 | 8041,6 | 5000 | 0 |
| 851 | 412 | 730146040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159,3 | 0 | 0 |
| 851 | 502 | 734202 | 244 | 5487,5 | 0 | 0 | 5487,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730140060 | 244 | 17829,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 4707,5 | 0 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 502 | 730142020 | 244 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 07301S2380 | 244 | 9792,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 432 | 17,45 | 0 | 0 | 5960,71 | 882,3 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730192380 | 244 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 1728 | 944,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730192380 | 414 | 944,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 07301Д2380 | 414 | 999,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| 4.1. | Территория, ограниченная береговой линией озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь "Антарес" и дорогой Владивосток - Находка в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 409 | 730140060 | 244 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находке | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 409 | 07301S2380 | 244 | 2932 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 2500 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730192380 | 244 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 502 | 730142020 | 244 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Территория, ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 502 | 730142020 | 244 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730192380 | 414 | 472,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 409 | 730140060 | 244 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Территория, ограниченная ул. Спортивной, ул. Батарейной и ул. Простоквашино в г. Находка |  | 851 | 409 | 730192380 | 414 | 472,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Территория, ограниченная ул. Загородной, ЛЭП-220, существующим проездом к промышленной базе ООО "Дальрыбснаб" | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 502 | 730142020 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 412 | 730146040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 |  |  |
| 851 | 409 | 730140060 | 244 | 2539,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585,5 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Территория ограниченная ул. Космической, ул. Звездной, ул. Суханова, границами зоны малоэтажной жилой застройки в г. Находке | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 409 | 730140060 | 244 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Территория ограниченная автомобильной дорогой Владивосток - Находка и воздушной линией электропередач 110 кВ в г. Находке | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 409 | 07301S2380 | 414 | 6843,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960,71 | 882,3 | 0 | 0 |
| ### | Территория ограниченная улицей Светлой, улицей Набережной и магистральной дорогой районного значения Ливадия - Душкино в г. Находке п. Среднем | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 414 | 3259,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259,3 | 0 | 0 |
| 4.9. | Территория, ограниченная автодорогой Душкино Ливадия и границей тоны сельскохозяйственного использования в г. Находке, в п. Ливадии | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 |
| 4.10. | Территория, ограниченная дорогой Душкино - Ливадия, ул. Подсобной в п. Средний и ул. Колхозной в п. Авангард | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 |
| 5. | Строительство автомобильных дорог, проездов к земельным участкам граждан | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" |  |  |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Территория, ограниченная береговой лилией озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь "Антарес" и дорогой Владивосток - Находка в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 409 | 690192450 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец". территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находке | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 409 | 690192450 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Строительство инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 13500 | 6000 | 0 |
| 6.1. | Территория, ограниченная ул. Рождественской, ул. Жемчужной в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2000 | 0 | 0 |
| 6.2. | Территория, ограниченная жилой застройкой ООО ТПК "Ирна", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находке | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146010 | 244 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 |
| 6.3. | Территория, ограниченная ул. Спортивной, ул. Батарейной и ул. Простоквашино в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |
| 6.4. | Территория, ограниченная береговой линией озера Лебединого, дорогой на детский оздоровительный лагерь "Антарес" и дорогой Владивосток - Находка в г. Находка | Ответственный исполнитель - МКУ "УКС" | 851 | 412 | 730146040 | 244 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 0 |

ПОДПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ

ДО 01.01.2012" НА 2013 - 2018 ГОДЫ

(в редакции постановлений администрации

Находкинского городского округа

от 16.04.2019 [№ 640](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8CA30EB2E31B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385F314457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 27.12.2019 [№ 2100](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA203B6EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC73A59384457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H),

от 02.07.2020 [№741](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8BA403B4EC1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E374457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H), от 30.03.2022 [№ 362](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF89AB02B1EB1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385E394457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H))

ПАСПОРТ

подпрограммы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда Находкинского городского округа

признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | Управление муниципального заказа администрации Находкинского городского округа.  Управление имуществом администрации Находкинского городского округа.  Отдел учета и распределения жилья Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" |
| Структура подпрограммы, мероприятия | Мероприятия подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации подпрограммы | [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385B304457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденная постановлением администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Находкинского городского округа |
| Задача подпрограммы | 1. Обеспечение процесса приобретения благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа.  2. Организация процедуры уплаты выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма будет реализована в 4 этапа:  I этап - 1 января 2013 года - 31 декабря 2015 года;  II этап - 1 января 2014 года - 31 декабря 2016 года;  III этап - 1 января 2015 года - 1 сентября 2017 года;  IV этап - 1 января 2016 года - 1 сентября 2018 года |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших выкупную цену за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде.  2. Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.  3. Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2020 годах составляет 944466,01 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 154660,55 тыс. руб.;  2014 год - 176460,67 тыс. руб.;  2015 год - 252566,14 тыс. руб.;  2016 год - 186543,82 тыс. руб.;  2017 год - 167749,69 тыс. руб.;  2018 год - 2000,00 тыс. руб.;  2019 год - 2485,14 тыс. руб.;  2020 год - 2000,00 тыс. руб.  Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий подпрограммы: 331587,12 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 46398,17 тыс. руб.;  2014 год - 69999,32 тыс. руб.;  2015 год - 101709,44 тыс. руб.;  2016 год - 63695,53 тыс. руб.;  2017 год - 43299,53 тыс. руб.;  2018 год - 2000,00 тыс. руб.;  2019 год - 2485,14 тыс. руб.;  2020 год - 2000,00 тыс. руб. |
|  | Прогнозная оценка объема средств, привлекаемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет:  Субсидии из федерального бюджета: 460452,87 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 83082,20 тыс. руб.;  2014 год - 79561,66 тыс. руб.;  2015 год - 101812,48 тыс. руб.;  2016 год - 98287,10 тыс. руб.;  2017 год - 97709,43 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.  Субсидий из бюджета Приморского края: 152426,02 тыс. руб.  2013 год - 25180,19 тыс. руб.;  2014 год - 26899,70 тыс. руб.;  2015 год - 49044,22 тыс. руб.;  2016 год - 24561,19 тыс. руб.;  2017 год - 26740,73 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет всех источников в 2015 - 2020 годах составляет 942941,01 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 154660,55 тыс. руб.;  2014 год - 176460,67 тыс. руб.;  2015 год - 252566,14 тыс. руб.;  2016 год - 186543,82 тыс. руб.;  2017 год - 167749,69 тыс. руб.;  2018 год - 475,00 тыс. руб.;  2019 год - 2485,14 тыс. руб.;  2020 год - 2000,00 тыс. руб.  Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий подпрограммы: 330062,13 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 46398,17 тыс. руб.;  2014 год - 69999,32 тыс. руб.;  2015 год - 101709,44 тыс. руб.;  2016 год - 63695,53 тыс. руб.;  2017 год - 43299,53 тыс. руб.;  2018 год - 475,0 тыс. руб.;  2019 год - 2485,14 тыс. руб.;  2020 год - 2000,00 тыс. руб. |
|  | Прогнозная оценка объема средств, привлекаемых на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет:  субсидии из федерального бюджета: 460452,87 тыс. руб., в том числе:  2013 год - 83082,20 тыс. руб.;  2014 год - 79561,66 тыс. руб.;  2015 год - 101812,48 тыс. руб.;  2016 год - 98287,10 тыс. руб.;  2017 год - 97709,43 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб.  Субсидий из бюджета Приморского края: 152426,02 тыс. руб.  2013 год - 25180,19 тыс. руб.;  2014 год - 26899,70 тыс. руб.;  2015 год - 49044,22 тыс. руб.;  2016 год - 24561,19 тыс. руб.;  2017 год - 26740,73 тыс. руб.;  2018 год - 0,00 тыс. руб.;  2019 год - 0,00 тыс. руб.;  2020 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Переселение из аварийного жилищного фонда 1199 граждан, проживающих в 572 жилых помещениях до 1 сентября 2017 года, путем предоставления благоустроенных жилых помещений либо путем уплаты выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде.  1. Снос 59 аварийных домов площадью 24204,90 кв. м до конца 2018 г. |

1. Общая характеристика сферы реализации

подпрограммы (в том числе основных проблем)

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа признанного таковым до 01.01.2012" на 2013 - 2018 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F135788B4FEBBD8AA95DE8BE1D06CE0F7785F9545AD1C7DE7EE0BBD93A5E33s4ADH) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357D8847EDB889A95DE8BE1D06CE0F7785F9545AD1C7DE7EE0BBD93A5E33s4ADH) от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон), Подпрограммой № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF88A30CB7EE1B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385B304457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020 - 2027 годы", утвержденная постановлением администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па (далее - государственная программа).

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357D8842E8BB88A95DE8BE1D06CE0F7785F9545AD1C7DE7EE0BBD93A5E33s4ADH) Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" по состоянию на 1 января 2012 года на территории Находкинского городского округа признаны аварийными 59 многоквартирных домов, что составило 3,3% от общего количества многоквартирных домов Находкинского городского округа. На момент разработки муниципальной программы в аварийном жилищном фонде, общей площадью помещений 23841,0 кв. м, проживало 1219 человек.

Аварийный жилищный фонд Находкинского городского округа представляет собой деревянные строения 1950-х годов постройки. Нормативный срок эксплуатации домов - 30 - 50 лет. Фактический срок их эксплуатации на текущий момент превышен в 2 раза, а физический износ составляет более 70%.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Находкинского городского округа, создает социальные и экологические проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Выполнение подпрограммы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Ключевая проблема в решении задачи ликвидации аварийного жилищного фонда - обеспечение финансовыми ресурсами. С учетом возможностей финансирования Государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджетного финансирования (различных уровней), данная подпрограмма направлена на решение указанной проблемы.

Программный метод решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом адресного характера переселения.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 4 этапа:

I этап - 1 января 2013 г. - 31 декабря 2015 г.;

II этап - 1 января 2014 г. - 31 декабря 2016 г.;

III этап - 1 января 2015 г. - 31 декабря 2017 г.;

IV этап - 1 января 2016 г. - 31 декабря 2018 г.

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Планируемые [показатели](#P6600) выполнения подпрограммы в 2013 - 2018 годах приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Для оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы приведены [сведения](#P405) о показателях (индикаторах) (приложение № 1 к Программе).

4. Механизм реализации подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

Соисполнители подпрограммы:

- Управление муниципального заказа администрации Находкинского городского округа;

- Управление имуществом администрации Находкинского городского округа;

- Отдел учета и распределения жилья Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством".

Реализация мероприятий Подпрограммы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

- приобретение благоустроенных жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), на вторичном рынке жилья либо строительство малоэтажных домов, либо уплата выкупной цены собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;

- переселение граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах;

- снос аварийных домов.

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан, организует работу с переселяемыми гражданами, разрабатывает предложения по наиболее эффективным методам решения поставленных задач, осуществляет контроль за выполнением подпрограммы на местном уровне.

[Перечень](#P6629) многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 01.01.2012, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки, приведен в приложении N 2 к подпрограмме.

[Реестр](#P6658) многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012, по способам переселения приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

В ходе реализации подпрограммы управление жилищно-коммунального хозяйства администрация Находкинского городского округа вносит в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

На этапе формирования бюджета Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства Находкинского городского округа направляет в Финансовое управление администрации Находкинского городского округа заявку на финансирование мероприятий подпрограммы.

На этапе формирования бюджета Приморского края, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа направляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края заявку на предоставление финансовой поддержки.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа в установленные сроки предоставляет в Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Отчет о выполнении подпрограммы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, предоставляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа в управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа не позднее 18 февраля года, следующего за отчетным.

Управление муниципального заказа администрации Находкинского городского округа осуществляет следующие мероприятия подпрограммы:

- заключение муниципальных контрактов на приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), либо на вторичном рынке жилья, либо строительства малоэтажных домов размеры и качество которых определяются исходя из установленных законодательством норм, при минимальных затратах, путем размещения муниципальных заказов и заключения муниципальных контрактов на приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), либо на вторичном рынке жилья, либо строительство малоэтажных домов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;

- снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, планируется осуществлять посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управление имуществом администрации Находкинского городского округа осуществляет следующие мероприятия:

- оформление в муниципальную собственность Находкинского городского округа благоустроенных жилых помещений, приобретенных в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено), либо на вторичном рынке жилья, либо в построенных малоэтажных домах;

- предоставление собственникам взамен изымаемых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах, приобретенных либо построенных для переселения граждан в результате реализации подпрограммы, на условиях договора мены между собственниками помещений в аварийных домах и муниципальным образованием;

- заключение, при достижении соглашения с собственниками, соглашений об изъятии жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу путем выкупа в соответствии Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB10BA94D7F1357D8840EABB8EA95DE8BE1D06CE0F7785F9545AD1C7DE7EE0BBD93A5E33s4ADH) Российской Федерации.

Отделом учета и распределения жилья Муниципального казенного учреждения "Управление городским хозяйством" на условиях социального найма, посредством заключения договоров между муниципальным образованием и нанимателями, предоставляются благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенных либо построенных для переселения граждан в результате реализации подпрограммы, взамен занимаемых помещений, находящихся в муниципальном аварийном жилищном фонде.

5. Прогнозная оценка расходов Подпрограммы

Прогнозная [оценка](#P636) расходов подпрограммы Находкинского городского округа приведена в приложении № 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное [обеспечение](#P2460) подпрограммы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджетов приведено в приложении № 3 к Программе.

7. Оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться согласно [Методике](#P3969) оценки эффективности муниципальной программы, представленной в приложении 5 к Программе.

8. План реализации подпрограммы

[План](#P3538) реализации подпрограммы приведен в приложении № 4 к Программе.

Приложение 1

к подпрограмме

"Переселение граждан

Находкинского

городского округа

из аварийного жилищного

фонда признанного

таковым до 01.01.2012"

на 2013 - 2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ НА 2013 - 2018 ГОДЫ

(в редакции постановления администрации

Находкинского городского округа от 16.04.2019 № 640)

Не приводится.

Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.

Начальник управления ЖКХ

администрации Находкинского

городского округа

А.В.ШЕВЧЕНКО

Приложение 2

к подпрограмме

"Переселение граждан

Находкинского

городского округа

из аварийного жилищного

фонда признанного

таковым до 01.01.2012"

на 2013 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 - 2017 ГОДЫ

(в редакции [постановления](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8CA30EB2E31B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385F334457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) администрации

Находкинского городского округа

от 16.04.2019 N 640)

Не приводится.

Данное приложение можно заказать по телефону: 242-56-00.

Начальник управления ЖКХ

администрации Находкинского

городского округа

А.В.ШЕВЧЕНКО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3  к подпрограмме  "Переселение граждан  Находкинского  городского округа  из аварийного жилищного  фонда признанного  таковым до 01.01.2012"  на 2013 - 2018 годы  РЕЕСТР  АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА 2013 - 2017 ГОДЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | | | Всего | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м |
| кв. м | чел. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по Находкинскому городскому округу 2013 - 2017 годы 59 многоквартирных домов, в том числе: | | | | 22957,50 | 900663935,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10297,00 | 424300649,46 | Х | 4687,40 | 171353589,49 | Х | 7973,10 | 305009696,97 | Х |
| Всего по Находкинскому городскому округу 2013 - 2017 годы 59 многоквартирных домов, с финансовой поддержкой Фонда | | | | 22473,80 | 884408554,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10089,90 | 418591985,93 | Х | 4687,40 | 171353589,49 | Х | 7696,50 | 294462978,82 | Х |
| Всего по Находкинскому городскому округу 2013 - 2017 годы 1 многоквартирный дом, без финансовой поддержки Фонда <\*> | | | | 483,70 | 16255381,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,10 | 5708663,53 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 276,60 | 10546718,15 | Х |
| Всего по этапу 2013 года 28 многоквартирных домов, в том числе: | | | | 8219,60 | 346640100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8219,60 | 346640100,00 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Всего по этапу 2013 года 27 многоквартирных домов, с финансовой поддержкой Фонда | | | | 8119,60 | 343211735,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8119,60 | 343211735,89 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Итого по Находкинскому городскому округу | | | | 8119,60 | 343211735,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8119,60 | 343211735,89 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 11 <\*> | | | 43,00 | 1681897,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1681897,57 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 13 <\*> | | | 133,70 | 5801179,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,70 | 5801179,24 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 19 <\*> | | | 47,00 | 2092116,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 2092116,49 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 22 <\*> | | | 332,60 | 12603976,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,60 | 12603976,32 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 24 <\*> | | | 355,10 | 14123962,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,10 | 14123962,33 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 24а | | | 424,30 | 16025885,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,30 | 16025885,78 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 26 <\*> | | | 369,90 | 12986847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,90 | 12986847,33 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 26а | | | 411,60 | 15766080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,60 | 15766080,50 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 28 <\*> | | | 369,20 | 13553074,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,20 | 13553074,34 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 28а | | | 409,50 | 14581267,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,50 | 14581267,95 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 30а | | | 315,60 | 12320662,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,60 | 12320662,66 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 32 <\*> | | | 66,20 | 2741629,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,20 | 2741629,78 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 14а <\*> | | | 407,50 | 22800864,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,50 | 22800864,61 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 18 <\*> | | | 405,80 | 21871589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,80 | 21871589,34 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 20 <\*> | | | 417,00 | 23383222,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 23383222,34 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 24 <\*> | | | 304,10 | 16622570,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,10 | 16622570,26 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 25 | | | 375,50 | 14473890,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,50 | 14473890,88 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 26 | | | 393,80 | 21371787,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,80 | 21371787,69 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 10 <\*> | | | 34,70 | 1510973,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,70 | 1510973,02 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 2 <\*> | | | 18,80 | 1076824,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | 1076824,66 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 24 | | | 391,20 | 14836250,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,20 | 14836250,95 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 26 | | | 414,50 | 16019048,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,50 | 16019048,82 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 28 | | | 408,90 | 16577392,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,90 | 16577392,92 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 8 <\*> | | | 43,40 | 2204926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 2204926,70 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Находка, ул. Милицейская, д. 1 | | | 398,20 | 15061871,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,20 | 15061871,36 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Находка, ул. Милицейская, д. 5 | | | 419,70 | 16077163,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 16077163,16 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 29 | | | 408,80 | 15044778,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,80 | 15044778,89 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года 1 многоквартирный дом, без финансовой поддержки Фонда <\*> | | | | 100,00 | 3428364,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3428364,11 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 6 <\*> | | | 100,00 | 3428364,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3428364,11 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года 18 | | | | 7099,30 | 258627499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 4316,40 | 157246452,00 | Х | 2782,90 | 101381047,00 | Х |
| многоквартирных домов, в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2014 года 18 многоквартирных домов с финансовой поддержкой Фонда | | | | 7070,90 | 257592887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 4316,40 | 157246452,00 | Х | 2754,50 | 100346435,00 | Х |
| Итого по Находкинскому городскому округу | | | | 7070,90 | 257592887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 4316,40 | 157246452,00 | Х | 2754,50 | 100346435,00 | Х |
| 29 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 11 <\*> | | | 136,90 | 4987267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,90 | 4987267,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 13 <\*> | | | 62,60 | 2280518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,60 | 2280518,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 15 <\*> | | | 248,50 | 9052855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,60 | 5085628,00 | 36430,00 | 108,90 | 3967227,00 | 36430,00 |
| 32 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 17 <\*> | | | 265,80 | 9683094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 5551932,00 | 36430,00 | 113,40 | 4131162,00 | 36430,00 |
| 33 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 19 <\*> | | | 110,60 | 4029158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 2309662,00 | 36430,00 | 47,20 | 1719496,00 | 36430,00 |
| 34 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 21 <\*> | | | 344,70 | 12557421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,20 | 8131176,00 | 36430,00 | 121,50 | 4426245,00 | 36430,00 |
| 35 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 24 <\*> | | | 46,30 | 1686709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,30 | 1686709,00 | 36430,00 |
| 36 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 26 <\*> | | | 46,90 | 1708567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 1708567,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 32 <\*> | | | 48,10 | 1752283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,10 | 1752283,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 34 | | | 403,50 | 14699505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,20 | 9515516,00 | 36430,00 | 142,30 | 5183989,00 | 36430,00 |
| 39 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 14а <\*> | | | 26,80 | 976324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 976324,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 10<\*> | | | 94,20 | 3431706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 3431706,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 10а | | | 410,30 | 14947229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 9143930,00 | 36430,00 | 159,30 | 5803299,00 | 36430,00 |
| 42 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 12 <\*> | | | 271,60 | 9894388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 1730425,00 | 36430,00 | 224,10 | 8163963,00 | 36430,00 |
| 43 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 14 <\*> | | | 201,70 | 7347931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 3927154,00 | 36430,00 | 93,90 | 3420777,00 | 36430,00 |
| 44 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 16<\*> | | | 321,30 | 11704959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,90 | 6772337,00 | 36430,00 | 135,40 | 4932622,00 | 36430,00 |
| 45 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 18а | | | 192,80 | 7023704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,80 | 7023704,00 | 36430,00 |
| 46 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 2 <\*> | | | 138,90 | 5060127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,35 | 4202200,50 | 36430,00 | 23,55 | 857926,50 | 36430,00 |
| 47 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 20 | | | 371,20 | 13522816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 9027354,00 | 36430,00 | 123,40 | 4495462,00 | 36430,00 |
| 48 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 4 | | | 407,40 | 14841582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,75 | 4581072,50 | 36430,00 | 281,65 | 10260509,50 | 36430,00 |
| 49 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 6 <\*> | | | 125,10 | 4557393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 2207658,00 | 36430,00 | 64,50 | 2349735,00 | 36430,00 |
| 50 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 8 <\*> | | | 141,90 | 5169417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,90 | 5169417,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Находка, ул. Милицейская, д. 1 <\*> | | | 13,60 | 495448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,60 | 495448,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Находка, ул. Милицейская, д. 3 <\*> | | | 158,80 | 5785084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,80 | 5785084,00 | 36430,00 |
| 53 | г. Находка, ул. Милицейская, д. 4 <\*> | | | 317,20 | 11555596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 9847029,00 | 36430,00 | 46,90 | 1708567,00 | 36430,00 |
| 54 | г. Находка, ул. Сенявина. д. 21 <\*> | | | 365,60 | 13318808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 7519152,00 | 36430,00 | 159,20 | 5799656,00 | 36430,00 |
| 55 | г. Находка, ул. Угольная, д. 22 <\*> | | | 202,70 | 7384361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,70 | 7384361,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 11 <\*> | | | 58,50 | 2131155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 601095,00 | 36430,00 | 42,00 | 1530060,00 | 36430,00 |
| 57 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 15 <\*> | | | 96,30 | 3508209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 3508209,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 19 <\*> | | | 47,00 | 1712210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 1712210,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 19а <\*> | | | 261,60 | 9530088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,20 | 7803306,00 | 36430,00 | 47,40 | 1726782,00 | 36430,00 |
| 60 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 21 <\*> | | | 129,20 | 4706756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 699456,00 | 36430,00 | 110,00 | 4007300,00 | 36430,00 |
| 61 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 23а | | | 406,20 | 14797866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,50 | 9089285,00 | 36430,00 | 156,70 | 5708581,00 | 36430,00 |
| 62 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 25 <\*> | | | 140,60 | 5122058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80 | 3417134,00 | 36430,00 | 46,80 | 1704924,00 | 36430,00 |
| 63 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 27а <\*> | | | 110,50 | 4025515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 4025515,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 7 <\*> | | | 47,10 | 1715853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,10 | 1715853,00 | 36430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 9 <\*> | | | 171,90 | 6262317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,50 | 3989085,00 | 36430,00 | 62,40 | 2273232,00 | 36430,00 |
| 66 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 9а <\*> | | | 127,00 | 4626610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 2947187,00 | 36430,00 | 46,10 | 1679423,00 | 36430,00 |
| Всего по этапу 2014 года 0 многоквартирных домов, без финансовой поддержки Фонда <\*> | | | | 28,40 | 1034612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 1034612,00 | 36430,00 |
| 67 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 28 <\*> | | | 28,40 | 1034612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 28,40 | 1034612,00 | 36430,00 |
| Всего по этапу 2015 года 12 многоквартирных дома, в том числе: | | | | 5400,50 | 204905030,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2077,40 | 77660549,46 | Х | 371,00 | 14107137,49 | 0,00 | 2952,10 | 113137343,15 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года 12 многоквартирных домов, с финансовой поддержкой Фонда | | | | 5045,20 | 193112624,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1970,30 | 75380250,04 | Х | 371,00 | 14107137,49 | Х | 2703,90 | 103625237,00 | Х |
| Итого по Находкинскому городскому округу | | | | 5045,20 | 193112624,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1970,30 | 75380250,04 | Х | 371,00 | 14107137,49 | Х | 2703,90 | 103625237,00 | Х |
| 68 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 11 <\*> | | | 305,60 | 11706001,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 8118841,44 | 38296,42 |  |  |  | 93,60 | 3587160,10 | 38324,36 |
| 69 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 15 <\*> | | | 46,00 | 1762920,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1762920,56 | 38324,36 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 17 <\*> | | | 94,90 | 3636981,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 94,90 | 3636981,77 | 38324,36 |
| 71 | г. Находка, ул. Дальняя, д. 32 <\*> | | | 245,30 | 9393718,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,50 | 5760569,08 | 38276,21 |  |  |  | 94,80 | 3633149,33 | 38324,36 |
| 72 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 12 <\*> | | | 94,40 | 3617819,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 94,40 | 3617819,58 | 38374,36 |
| 73 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 14 <\*> | | | 46,10 | 1766753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 46,10 | 1766753,00 | 38324,36 |
| 74 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 16<\*> | | | 49,60 | 1900888,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 49,60 | 1900888,26 | 38374,36 |
| 75 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 20 <\*> | | | 39,60 | 1452115,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 39,60 | 1452115,96 | 36669,59 |  |  |  |
| 76 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 6 <\*> | | | 16,60 | 635385,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 635385,03 | 38276,21 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 8 <\*> | | | 26,80 | 1027092,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 1027092,85 | 38324,36 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Находка, ул. Милицейская, д. 3 <\*> | | | 161,10 | 6174054,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 161,10 | 6174054,38 | 38324,36 |
| 79 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 11 <\*> | | | 185,60 | 7113001,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1762920,56 | 38324,36 |  |  |  | 139,60 | 5350080,66 | 38374,36 |
| 80 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 15 <\*> | | | 219,90 | 8427526,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 219,90 | 8427526,76 | 38374,36 |
| 81 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 17 | | | 359,10 | 13756923,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 6739732,69 | 38293,94 | 93,10 | 3567997,92 | 38324,36 | 90,00 | 3449192,40 | 38374,36 |
| 82 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 19 <\*> | | | 358,10 | 13722282,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 3125596,86 | 38303,88 | 42,70 | 1636450,17 | 38324,36 | 233,80 | 8960235,38 | 38324,36 |
| 83 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 19а <\*> | | | 27,60 | 1012080,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 27,60 | 1012080,96 | 36669,60 |  |  |  |
| 84 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 21 <\*> | | | 94,00 | 3602489,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 3602489,84 | 38324,36 |
| 85 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 21а | | | 404,60 | 15503093,86 |  |  |  | 200,20 | 7669594,68 | 38309,66 |  |  |  | 204,40 | 7833499,18 | 38324,36 |
| 86 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 23 | | | 373,00 | 14294986,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 3545003,30 | 38324,36 | 43,50 | 1667109,66 | 38324,36 | 237,00 | 9082873,33 | 38324,36 |
| 87 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 25 <\*> | | | 224,70 | 8521044,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,90 | 6727464,91 | 37815,99 |  |  |  | 46,80 | 1793580,05 | 38374,36 |
| 88 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 25а | | | 300,00 | 11494351,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,90 | 4132241,81 | 38296,96 |  |  |  | 192,10 | 7362109,55 | 38374,36 |
| 89 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 27 | | | 345,10 | 13215880,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,90 | 9567401,70 | 38284,92 |  |  |  | 95,20 | 3648479,07 | 38324,36 |
| 90 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 27а <\*> | | | 276,00 | 10577523,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,80 | 5396069,89 | 38324,36 | 44,10 | 1690104,28 | 38324,36 | 91,10 | 3491349,19 | 38324,36 |
| 91 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 7 <\*> | | | 331,90 | 12718954,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,80 | 5970034,81 | 38318,58 | 80,40 | 3081278,54 | 38324,36 | 95,70 | 3667641,25 | 38324,36 |
| 92 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 9 <\*> | | | 188,90 | 7239471,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 188,90 | 7239471,60 | 38324,36 |
| 93 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 9а <\*> | | | 230,70 | 8839282,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,80 | 3439379,87 | 38300,44 |  |  |  | 140,90 | 5399902,32 | 38324,36 |
| Всего по этапу 2015 года 0 многоквартирных домов, без финансовой поддержки Фонда <\*> | | | | 355,30 | 11792405,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 2280299,42 | Х | 0,00 | 0,00 | Х | 248,20 | 9512106,15 | Х |
| 94 | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 12 <\*> | | | 42,50 | 1628785,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 1628785,30 | 38324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 11 <\*> | | | 46,10 | 1766753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 1766753,00 | 38324,36 |
| 96 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 17 | | | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 23 | | | 17,00 | 651514,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 651514,12 | 38324,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 25 <\*> | | | 45,90 | 1759088,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 1759088,12 | 38374,36 |
| 99 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 25а | | | 108,70 | 4165857,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 4165857,93 | 38324,36 |
| 100 | г. Находка, ул. Чапаева, д. 9 <\*> | | | 47,50 | 1820407,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 1820407,10 | 38324,36 |
| Всего по этапу 2016 года 17 многоквартирных домов, в том числе: | | | | 2238,10 | 90491306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2238,10 | 90491306,82 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года 17 многоквартирных домов, с финансовой поддержкой Фонда | | | | 2238,10 | 90491306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2238,10 | 90491306,82 | 0,00 |
| Итого по Находкинскому городскому округу | | | | 2238,10 | 90491306,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2238,10 | 90491306,82 | 0,00 |
| 101 | | г. Находка, ул. Дальняя, д. 13 <\*> | | 143,00 | 5781804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 5781804,60 | 40432,20 |
| 102 | | г. Находка, ул. Дальняя, д. 15 <\*> | | 107,10 | 4330288,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 4330288,62 | 40432,20 |
| 103 | | г. Находка, ул. Дальняя, д. 17 <\*> | | 47,50 | 1920529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 1920529,50 | 40432,20 |
| 104 | | г. Находка, ул. Дальняя, д. 19 <\*> | | 231,00 | 9339838,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 9339838,20 | 40432,20 |
| 105 | | г. Находка, ул. Дальняя, д. 21 <\*> | | 61,60 | 2490623,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 2490623,52 | 40432,20 |
| 106 | | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 10<\*> | | 237,10 | 9586474,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,10 | 9586474,62 | 40432,20 |
| 107 | | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 14 <\*> | | 155,50 | 6287207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,50 | 6287207,10 | 40432,20 |
| 108 | | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 16<\*> | | 47,50 | 1920529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 1920529,50 | 40432,20 |
| 109 | | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 2 <\*> | | 190,10 | 7686161,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 7686161,22 | 40432,20 |
| 110 | | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 6 <\*> | | 112,80 | 4560752,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,80 | 4560752,16 | 40432,20 |
| 111 | | | г. Находка, ул. Добролюбова, д. 8 <\*> | 177,40 | 7172672,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,40 | 7172672,28 | 40432,20 |
| 112 | | | г. Находка, ул. Милицейская, д. 3 <\*> | 98,20 | 3970442,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 3970442,04 | 40432,20 |
| 113 | | | г. Находка, ул. Милицейская, д. 4 <\*> | 94,20 | 3808713,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 3808713,24 | 40432,20 |
| 114 | | | г. Находка, ул. Сенявина, д. 21 <\*> | 47,20 | 1908399,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 1908399,84 | 40432,20 |
| 115 | | | г. Находка, ул. Угольная, д. 22 | 155,00 | 6266991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 6266991,00 | 40432,20 |
| 116 | | | г. Находка, ул. Чапаева, д. 15 <\*> | 96,00 | 3881491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 3881491,20 | 40432,20 |
| 117 | | | г. Находка, ул. Чапаева, д. 19а <\*> | 94,10 | 3804670,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 94,10 | 3804670,02 | 40432,20 |
| 118 | | | г. Находка, ул. Чапаева, д. 21 <\*> | 142,80 | 5773718,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | 5773718,16 | 40432,20 |
| Всего по этапу 2016 года 0 многоквартирных домов, без финансовой поддержки Фонда <\*> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> - расселение из аварийных домов производится в несколько этапов.

Начальник управления УАГиР

администрации Находкинского

городского округа

С.А.КУЛЬПИН

Приложение 4

к подпрограмме

"Переселение граждан

Находкинского

городского округа

из аварийного жилищного

фонда признанного

таковым до 01.01.2012"

на 2013 - 2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8CA30EB2E31B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385F354457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) администрации Находкинского городского округа от 16.04.2019 № 640.

Приложение 5

к подпрограмме

"Переселение граждан

Находкинского

городского округа

из аварийного жилищного

фонда признанного

таковым до 01.01.2012"

на 2013 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8CA30EB2E31B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385F344457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) администрации Находкинского городского округа от 16.04.2019 № 640.

Приложение 6

к подпрограмме

"Переселение граждан

Находкинского

городского округа

из аварийного жилищного

фонда признанного

таковым до 01.01.2012"

на 2013 - 2018 годы

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4D25E2116C5C9F2717EB0EB782BBAF3A798218E5BF8CA30EB2E31B51915F71D0AB140488869B6DE1BDC7385F374457E850E5715210E01BA3BC375C7DsBA6H) администрации Находкинского городского округа от 16.04.2019 № 640.